Договор подряда № 2-2026-06-08

	г. Коломна, Московская область
	08 июня 2026 г.



Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя проекта Липатова Владислава Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № 48 от 05.06.2026г., с одной стороны и
гражданин Российской Федерации Соколович Павел Андреевич, 22.10.1999 г.р., являющийся плательщиком налога на профессиональный доход, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

[bookmark: sub_100]1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по геодезическому сопровождению (далее – работы) в рамках объекта: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10, инв. № 290000111; устройство оснований под монтаж оборудования» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Предусмотренные Договором работы производятся от имени Заказчика.
1.3. Работы по настоящему Договору выполняются на основании заявок (вызовов) Заказчика, направленных Подрядчику в период с 08 июня 2026г. по 25 декабря 2026г. либо до момента завершения Заказником строительных работ на объекте. 

[bookmark: sub_200]2. Права и обязанности сторон
[bookmark: sub_21]2.1. Подрядчик обязуется:
[bookmark: sub_211]2.1.1. Выполнять работу надлежащим образом с бережным использованием материалов и оборудования Заказчика, с соблюдений всех норм и правил, установленных законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика и проектной документацией.
[bookmark: sub_213]2.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.
[bookmark: sub_214]2.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
[bookmark: sub_215]2.1.4. Передать Заказчику результат выполненной работы.
[bookmark: sub_216]2.1.5. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
[bookmark: sub_217]2.1.6. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение 7 (семи) календарных дней.
2.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, получаемой от Заказчика в процессе исполнения Договора.
[bookmark: sub_22][bookmark: sub_221]2.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: sub_224]2.2.1. В случае досрочного выполнения Работ (этапов Работ) сдать их результаты Заказчику в установленном настоящим Договором порядке с согласия Заказчика. 
2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, включая проектную и рабочую документацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.
2.2.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
[bookmark: sub_23]2.3. Заказчик обязуется:
[bookmark: sub_231]2.3.1. Предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
[bookmark: sub_232]2.3.2. Принять у Подрядчика результат выполненной работы.
[bookmark: sub_233]2.3.3. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
[bookmark: sub_24]2.4. Заказчик вправе:
[bookmark: sub_241]2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, давать указания в части качества и объёма работ.
[bookmark: sub_242]2.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: sub_243]2.4.3. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат в случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы.

[bookmark: sub_300]3. Цена работы и порядок расчетов
[bookmark: sub_31]
3.1. Стоимость работ по Договору в рамках каждой заявки Заказчика рассчитывается как сумма следующих составляющих:
· выезд на объект Заказчика – 5000 руб.;
· выполнение геодезической съемки – 2000 руб. за один час. 
[bookmark: sub_32]3.2. Оплата выполненных работ производится после подписания обеими Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ по итогам каждого выезда по заявке Заказчика. 
[bookmark: sub_33]3.3. Стоимость работ по настоящему договору считается твердой.
[bookmark: sub_34]3.4. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик - ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
[bookmark: sub_37][bookmark: sub_400]3.5. Стороны при заключении Договора исходили из того, что Подрядчик применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). 
3.6. Подрядчик самостоятельно уплачивает все необходимые налоги и платежи и несет ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату.
3.7. Подрядчик на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать Заказчику чек (в электронном виде или на бумажном носителе), сформированный при расчете за выполненные работы, которые указаны в п. 1.1 Договора или в соответствующем дополнительном соглашении в течение 3 (трех) рабочих дней. 
3.8. В случае невыдачи чека, указанного в п. 3.7 Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику уплаченную им сумму, на которую не был выдан чек. 
3.9. В случае снятия Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты снятия с такого учета. 
3.10. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Подрядчиком п. 3.9 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы, если таковые у Заказчика будут иметь место, включая расходы на уплату НДФЛ и обязательных страховых взносов, исчисленных с дохода, выплаченного Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору.

4. Порядок приёмки-сдачи результата работы

[bookmark: sub_41][bookmark: sub_42]4.1. Приемка выполненной работы по настоящему договору оформляется Актом приема-сдачи выполненных работ по итогам каждого выезда по заявке Заказчика.
4.2. Заказчик обязан не позднее 3 (Трех) дней с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненной работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
[bookmark: sub_43]4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приема-сдачи выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
[bookmark: sub_44]4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
[bookmark: sub_45]4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
[bookmark: sub_46]4.6. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обеими Сторонами поровну.
[bookmark: sub_500]5. Качество работы
[bookmark: sub_51]5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре и проектной (рабочей) документации
[bookmark: sub_52]5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям проектной и рабочей документации по объекту, нормативно-правовых документов установленных для данного вида работ.
[bookmark: sub_53]5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев, который распространяется на все, составляющее результат работы.
[bookmark: sub_54]5.4. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.
[bookmark: sub_55]5.5. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.
[bookmark: sub_56]5.6. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо для обычного использования, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
[bookmark: sub_57]5.7. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.
[bookmark: sub_58]5.8. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

[bookmark: sub_600]6. Односторонний отказ от исполнения договора
[bookmark: sub_61]6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
[bookmark: sub_62]6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы или являются существенными и неустранимыми.
[bookmark: sub_63]6.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
[bookmark: sub_64]6.4. В случае расторжения Заказчиком настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1, 6.2 настоящего договора, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.
[bookmark: sub_65]6.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 2.1.4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодную или недоброкачественную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих его годности.

[bookmark: sub_700]7. Распределение рисков между сторонами
[bookmark: sub_71]7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

[bookmark: sub_800]8. Ответственность сторон
[bookmark: sub_81]8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность данных, отраженных в исполнительных геодезических схемах. Если из-за ошибок в геодезических измерениях Подрядчика Заказчик понесет убытки, Подрядчик возмещает их в полном объеме, подтвержденном документально.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 48 (сорок восемь) часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации).
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.
[bookmark: sub_900]9. Порядок разрешения споров
[bookmark: sub_91]9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
[bookmark: sub_92]9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения истца.

[bookmark: sub_1000]10. Заключительные положения
[bookmark: sub_101]10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
[bookmark: sub_102]10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
[bookmark: sub_103]10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
[bookmark: sub_104]10.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой и (или) электронной связи по реквизитам указанным в разделе 11 настоящего Договора.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
[bookmark: sub_105]10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
 
[bookmark: sub_1100]11. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
ООО «ШЕЛЛРОКК»
Юридический адрес:
117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Фактический адрес:
109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д.29, стр.1, пом.1/Ч
Почтовый адрес: 109028, г.Москва, а/я 4
ИНН: 9726048866  КПП: 772601001
ОГРН: 1237700462427
ОКПО: 58306175
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810112010587017 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Адрес эл. почты: info@shellrockk.com
Тел.: 8 800 101 24 13


Руководитель проекта

___________________ / В.Е. Липатов /
По доверенности № 48 от 05.06.2026 г. 
м.п.
	Подрядчик: 
Соколович Павел Андреевич
Паспорт: серия 46 19 № 522847
Выдан: ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи: 19.11.2019 г.
Код подразделения: 500-046
Зарегистрирован по адресу: Московская обл., 
г. Коломна, ул. Филина, д. 5, кв. 36 
ИНН 502209017719
СНИЛС 166-049-841 87
р/сч 40817810738120374919
Банк получателя: ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
Адрес эл. почты: pavelandreevich99@mail.ru
Тел.: 89167728981









________________ П.А. Соколович



	
	
	


