ДОГОВОР   №   023/06.2021-ИЛПС
на поставку металлоизделий
г. Вологда                                                                                                       «23 » июня 2021 г.
Общество с ограниченной  ответственностью  «Вологодский завод металлоконструкций»  (ООО «ВЗМК»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  в  лице   Генерального директора  Некрасова Алексея Викторовича,  действующего  на  основании  Устава, с одной  стороны  и  Общество с ограниченной  ответственностью  «Концерн «Ленпромстрой» (ООО «Концерн «Ленпромстрой»)   именуемого  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  Генерального директора  Алексашина Юрия Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава с  другой  стороны,  заключили настоящий  договор  о  нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По  настоящему  договору Исполнитель  обязуется  осуществить  поставку   металлоизделий ( далее Продукция)  по  чертежам   Заказчика,  и  сдать  результат  работ  Заказчику,  а  Заказчик  обязуется  принять  результат  работ  и оплатить  их, а именно:
- стоимость каждого заказа на поставку м\к определяется в Дополнительных соглашениях (далее ДП)   к договору по каждому заказу.
Допускается  поставка Продукции поэтапно с подписанием соответствующих  документов на конкретное количество поставленных Продукции..

1.2. Срок поставки Продукции согласовывается в ДП  к договору по каждому заказу.
1.3.Исполнитель гарантирует, что поставляемые по настоящему Договору Продукция не обременена  правами третьих лиц, в том числе: не заложены, не находятся под арестом и вправе распоряжаться данной Продукцией, в том числе поставить их Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.4.Качество Продукции  должно соответствовать требованиям Заказчика и технологической документации, переданной Заказчиком Исполнителю.  
2. РАЗМЕР  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
2.1  Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный в договоре или иными доступными средствами расчета в порядке, определенном в ДП к договору по каждому заказу.
Стоимость Продукции  включает в себя стоимость материалов  и  услуг  по изготовлению  Продукции,  если  иное  не  оговорено  дополнительно.
3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
3.1 Исполнитель  обязан:
3.1.1 Поставить Продукцию  в  согласованный  сторонами  срок .

3.1.2 Поставить Продукцию   с  надлежащим  качеством,  в  полном  соответствии  с  заданием  Заказчика  и  иными исходными  данными,  а  также  существующими  нормами  и  правилами.
             3.1.3 Безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика  все  выявленные  недостатки,  если  в  процессе  выполнения  работ  Исполнитель  допустил  отступления  от  условий  договора,  ухудшившие  качество  работ. Срок для исправления – 5 (пять) рабочих дней.
3.1.4 Немедленно  предупредить  Заказчика  о  не  зависящих  от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.4 Передать Продукцию  Заказчику.

3.2 Исполнитель  имеет  право:

- самостоятельно  определять  способы  выполнения  задания  Заказчика,  совершать  необходимые  действия, обеспечивающие  выполнение  работ.

- начать работы после передачи экземпляра  чертежей с подписями и печатями на каждой странице « в работу» или «в производство».        
            - изменить  стоимость  Продукции  в  связи  с  изменением  технической  документации,  повлекших  за  собой  изменение  затрат  Исполнителя, только после уведомления   об  этом  Заказчика и по согласованию с ним.
             3.3 Исполнитель   несет  ответственность  за  ненадлежащее качество  предоставленных  им  материалов  и  изделий,  а  также  за  предоставление  материалов  и  изделий,  обремененных  правами  третьих  лиц.

3.4 Заказчик  вправе  на  любом  этапе  проверять  ход  и  качество  работы,  выполняемой  Исполнителем,  не  вмешиваясь  в  его  производственную  деятельность.
Заказчик___________________                                                Исполнитель_______________________
3.5  Заказчик  вправе  вносить  изменения  в  объемы  работ,  которые не приведут к изменению  технического решения.  Если  такое изменение  повлияет  на  стоимость и срок исполнения  работ  по  настоящему  договору,  то  Исполнитель  приступает  к их  выполнению  после  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  к  договору.

3.6. Заказчик обязан: 
- совершать  необходимые  действия, зависящие  от  него, обеспечивающие  выполнение  работ  Исполнителем;

- предоставить экземпляра  чертежей с подписями и печатью на каждой странице « в работу» или «в производство».

- оплатить работы согласно п. 2.1 настоящего  договора.

3.7  Заказчик несет  ответственность  за  надлежащее  качество  технической  документации  и  предоставленные  материалы,  если  иное не оговорено дополнительно. Заказчик не предъявляет к Исполнителю требования по аттестации производства, оборудования и персонала
4. ПРИЕМКА  РАБОТ
4.1 Заказчик  осуществляет приемку и контроль за качеством и количеством изготовленной Продукции на объекте Заказчика при поступлении  Продукции  с подписанием УПД и акта приема- передачи Продукции. 

 Выявленные недостатки устраняются на месте производства Продукции.
4.2 Исполнитель  передает  Продукцию  после  окончательной  оплаты,  если  условия  не  оговорены  дополнительно.

   4.3 Порядок поставки: поставка производится  силами   Исполнителя  на объект Заказчика по адресу: Костромская область, г. Галич  при условии соблюдения Заказчиком  обязательств по оплате работ  и  подписания   акта  приема – передачи  Продукцию. 

Право собственности на Продукцию возникает у Заказчика с момента оплаты Продукции  Исполнителю согласно условиям настоящего Договора.

Допускается  приемка  и  отгрузка  Продукции  поэтапно  с  подписанием  соответствующих  документов на  выполненный  объем  работ  при обязательном исполнении Заказчиком обязательств  по их  оплате.


4.4 Отгрузка изготовленной Продукции осуществляется Исполнителем партиями. Под партией Продукции принимается количество металлоизделий, перевозимое в одной единице транспортного средства.  При этом количество тонн в партии Продукции определяется с учетом вида металлоизделий.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни  одна  из  сторон  настоящего  договора  не  несет  ответственности  перед  другой  стороной  за невыполнение  обязательств,  обусловленное  обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и  другие  стихийные бедствия.

5.2. Документ,  выданный  соответствующим  компетентным  органом,  является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
6.1 Стороны  несут  ответственность  по  настоящему  договору  в  соответствии  с  нормами  законодательства,  действующего  на  территории  РФ.

При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить Продукцию, поставляемые  Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель  имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ Продукции  до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Исполнителю.
6.2 В случае просрочки поставки Продукции Исполнитель  выплачивает  Заказчику по его требованию пени из расчета 0,1% в день, от стоимости не поставленных в срок Продукцию, при условии выполнения всех встречных обязательств Заказчика по данному договору.
Заказчик___________________                                                Исполнитель_______________________
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Споры,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего  договора,  разрешаются  путем  переговоров. При  не  достижении  соглашения - в  Арбитражном  суде  Вологодской  области.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ
8.1 Работы,  не  предусмотренные  настоящим  договором  и  не  оговоренные  дополнительно,  но  возникшие  в  процессе  выполнения  работ  по  договору,  оплачиваются  Заказчиком  дополнительно.

8.2 Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  лишь  при  условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то  представителями  сторон.

Приложения  к  настоящему  договору  являются  неотъемлемыми  частями.
8.3  Изменения  и  дополнения,  переданные  при  помощи  факсимильной  связи,  имеют  юридическую  силу  при  условии  последующей  замены  их  на  оригиналы.

8.4   Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства России. 

8.5.  Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах на  русском  языке.  Оба  экземпляра  идентичны  и  имеют одинаковую юридическую силу. У  каждой  стороны  находится  один  экземпляр  настоящего  договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Стороны  обязуются  немедленно  информировать  друг  друга  в  случае  изменения  сведений,  в  п.9  настоящего  договора.  

	Заказчик:  ООО «Концерн «Ленпромстрой»
Юр. адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 113, литер А, помещение 18-Н, офис 33

ИНН 7813337589 КПП 783801001

ОГРН 1057813327384

Расчетный счет

№ 40702810500000001290

ООО КБ «СИНКО-БАНК» г. Москва

к/сч 30101810045250000346

БИК 044525346
	Исполнитель: ООО «ВЗМК»

Юр. адрес: 160026, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 18Г, помещение 126
ИНН 3525423770 КПП 352501001

ОГРН 1183525012109

Расчетный счет

№ 40702810912000018012

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда

к\сч 30101810900000000644

БИК 041909644


    Заказчик
                                                                                               Исполнитель
    Генеральный директор                                                                             Генеральный директор
   ООО «Концерн «Ленпромстрой»                                                                                     ООО « ВЗМК»

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № 1

Договор № 023/06.2021-ИЛПС от 23 июня 2021 г.

на  поставку  металлоизделий
г. Вологда                                                                                                                          «23 » июня  2021г

«Заказчик» - ООО «Концерн «Ленпромстрой» в лице   Генерального директора Алексашина Юрия Анатольевича,  действующего  на   основании  Устава,  с одной стороны, и

           «Исполнитель» - ООО «Вологодский завод металлоконструкций» в лице Генерального директора Некрасова Алексея Викторовича,  действующего  на   основании  Устава, с другой стороны составили настоящие соглашение о нижеследующем:

        Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  по  изготовлению металлоизделий (далее Продукция) по заданиям Заказчика,  согласно  переданной технической документации, а именно:

 - Связь СГ в кол-ве 110 шт по 745,00 руб за штуку на общую  сумму 81950,00 руб.
В работу входит изготовление, покраска и доставка Продукции из материалов Исполнителя.   

 Заказчик обязуется  передать  необходимую  техническую  документацию  для  выполнения работ,   принять  результат  работ. 

Допускается  сдача работ поэтапно с подписанием соответствующих  документов на конкретно выполненные работы.

Начало работ по изготовлению Продукции, при условии поступления суммы авансового  платежа на расчетный счет Исполнителя по условиям  Доп. соглашении №1   и передачи всей необходимой технической  документации.
Срок изготовления   продукции  5 рабочих дней с момента начала работ.
  Общая стоимость работ по изготовлению согласно настоящего  Дополнительного соглашения №1 составляет  81950 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) руб.  00  коп., в том  числе НДС 20% в сумме 13658,33 руб. 
Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный в договоре или иными допустимыми средствами расчета, а именно:

- предварительная  оплата  до начала работ  в размере   100  % от общей стоимости заказа .
В  случае  внесения  изменений  в  техническую  документацию, или если  Заказчик  внесет  изменения  в  объемы  работ,  которые  повлияют  на  стоимость и срок исполнения  работ  по  настоящему  дополнительному  соглашению № 1,  то  Исполнитель  приступает  к их  выполнению  после  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  к  договору.

Порядок поставки: поставка производится  силами   Исполнителя  на объект Заказчика по адресу: Костромская область, г. Галич  при условии соблюдения Заказчиком  обязательств по оплате работ  и  подписания   акта  приема – передачи  Продукцию. 
Право собственности на Продукцию возникает у Заказчика с момента оплаты работ Исполнителю согласно условиям указанным в договоре.

Приемка  продукции по количеству и качеству   производится  на  объекте Заказчика с   подписанием акта приема-передачи,   товарной  накладной (акта)  и  счета – фактуры (универсального передаточного документа).

При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить Работы, выполненные Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Исполнителю.

Все  остальные  пункты  договора  № 023/06.2021 от 23 июня 2021 г.  остаются  неизменны.

           Настоящее  дополнительное  соглашение  действует  с  момента  подписания  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств.

 Во  всем  остальном  стороны  руководствуются  вышеназванным  договором  и  действующим  законодательством  РФ.

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.

	Заказчик:  ООО «Концерн «Ленпромстрой»

Юр. адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 113, литер А, помещение 18-Н, офис 33

ИНН 7813337589 КПП 783801001

ОГРН 1057813327384

Расчетный счет

№ 40702810500000001290

ООО КБ «СИНКО-БАНК» г. Москва

к/сч 30101810045250000346

БИК 044525346
	Исполнитель: ООО «ВЗМК»

Юр. адрес: 160026, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 18Г, помещение 126
ИНН 3525423770 КПП 352501001

ОГРН 1183525012109

Расчетный счет

№ 40702810912000018012

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда

к\сч 30101810900000000644

БИК 041909644



Заказчик
                                                                                               Исполнитель

    Генеральный директор                                                                             Генеральный директор

   ООО «Концерн «Ленпромстрой»                                                                                     ООО « ВЗМК»

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № 2
Договор № 023/06.2021-ИЛПС от 23 июня 2021 г.

на  поставку  металлоизделий 

г. Вологда                                                                                                                          «23 » июня  2021г

«Заказчик» - ООО «Концерн «Ленпромстрой» в лице   Генерального директора Алексашина Юрия Анатольевича,  действующего  на   основании  Устава,  с одной стороны, и

           «Исполнитель» - ООО «Вологодский завод металлоконструкций» в лице Генерального директора Некрасова Алексея Викторовича,  действующего  на   основании  Устава, с другой стороны составили настоящие соглашение о нижеследующем:

        Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  по  изготовлению металлоизделий (далее Продукция) по заданиям Заказчика,  согласно  переданной технической документации, а именно:

[image: image1.emf]1 119 119 4 165,00 ₽ 18 445,00 ₽                   

2 109,3 109,3 3 825,50 ₽ 16 941,50 ₽                   

3 7 77 2 615,00 ₽ 12 375,00 ₽                   

305,3 47 761,50 ₽                   

10 605,50 ₽

47 761,50 ₽                 

Общая стоимость (вкл. НДС 20%)

Всего материалов (вкл. НДС 20%)

ИТОГО:

37 156,00 ₽           

Всего работ (вкл. НДС 20%)

№ 

п/п

Кол-во, шт

Общий

 вес, кг

Виды работ/материалов

Цена изделия, 

шт

(руб)

Стоимость 

материала (руб.)

Общая стоимость 

изделий/услуг (руб.)

Стоимость 

работ (руб)

Распорка Рк1



вес шт,

 кг

14 280,00 ₽              1 18 445,00 ₽        

Распорка Рк2 1 16 941,50 ₽         13 116,00 ₽             

Пластина 15*250*220 с 2-мя 

отв на 23 мм

11 1 125,00 ₽           9 760,00 ₽               

 
В работу входит изготовление, покраска и доставка Продукции из материалов Исполнителя.   

 Заказчик обязуется  передать  необходимую  техническую  документацию  для  выполнения работ,   принять  результат  работ. 

Допускается  сдача работ поэтапно с подписанием соответствующих  документов на конкретно выполненные работы.

Начало работ по изготовлению Продукции, при условии поступления суммы авансового  платежа на расчетный счет Исполнителя по условиям  Доп. соглашении №2   и передачи всей необходимой технической  документации.
Срок изготовления   продукции  5 рабочих дней с момента начала работ.
  Общая стоимость работ по изготовлению согласно настоящего  Дополнительного соглашения №2 составляет  47761 (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят один) руб.  50  коп., в том  числе НДС 20% в сумме 7960,25 руб. 
Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный в договоре или иными допустимыми средствами расчета, а именно:

- предварительная  оплата  до начала работ  в размере   100  % от общей стоимости заказа .
В  случае  внесения  изменений  в  техническую  документацию, или если  Заказчик  внесет  изменения  в  объемы  работ,  которые  повлияют  на  стоимость и срок исполнения  работ  по  настоящему  дополнительному  соглашению № 2,  то  Исполнитель  приступает  к их  выполнению  после  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  к  договору.

Порядок поставки: поставка производится  силами   Исполнителя  на объект Заказчика по адресу: Костромская область, г. Галич  при условии соблюдения Заказчиком  обязательств по оплате работ  и  подписания   акта  приема – передачи  Продукцию. 
Право собственности на Продукцию возникает у Заказчика с момента оплаты работ Исполнителю согласно условиям указанным в договоре.

Приемка  продукции по количеству и качеству   производится  на  объекте Заказчика с   подписанием акта приема-передачи,   товарной  накладной (акта)  и  счета – фактуры (универсального передаточного документа).

При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить Работы, выполненные Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Исполнителю.

           Все  остальные  пункты  договора  № 023/06.2021 от 23 июня 2021 г.  остаются  неизменны.

           Настоящее  дополнительное  соглашение  действует  с  момента  подписания  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств.

 Во  всем  остальном  стороны  руководствуются  вышеназванным  договором  и  действующим  законодательством  РФ.


Заказчик
                                                                                               Исполнитель

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.

	Заказчик:  ООО «Концерн «Ленпромстрой»

Юр. адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 113, литер А, помещение 18-Н, офис 33

ИНН 7813337589 КПП 783801001

ОГРН 1057813327384

Расчетный счет

№ 40702810500000001290

ООО КБ «СИНКО-БАНК» г. Москва

к/сч 30101810045250000346

БИК 044525346
	Исполнитель: ООО «ВЗМК»

Юр. адрес: 160026, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 18Г, помещение 126
ИНН 3525423770 КПП 352501001

ОГРН 1183525012109

Расчетный счет

№ 40702810912000018012

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда

к\сч 30101810900000000644

БИК 041909644



Заказчик
                                                                                               Исполнитель

    Генеральный директор                                                                             Генеральный директор

   ООО «Концерн «Ленпромстрой»                                                                                     ООО « ВЗМК»

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № 3
Договор № 023/06.2021-ИЛПС от 23 июня 2021 г.

на  поставку  металлоизделий 

г. Вологда                                                                                                                          «30 » июня  2021г

«Заказчик» - ООО «Концерн «Ленпромстрой» в лице   Генерального директора Алексашина Юрия Анатольевича,  действующего  на   основании  Устава,  с одной стороны, и

           «Исполнитель» - ООО «Вологодский завод металлоконструкций» в лице Генерального директора Некрасова Алексея Викторовича,  действующего  на   основании  Устава, с другой стороны составили настоящие соглашение о нижеследующем:

        Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  по  изготовлению металлоизделий (далее Продукция) по заданиям Заказчика,  согласно  переданной технической документации, а именно:

[image: image2.emf]1 12,2 97,6 9 341,18 ₽ 19 800,00 ₽                   

2 12,2 97,6 9 341,18 ₽ 19 800,00 ₽                   

3 7,6 121,6 11 609,34 ₽ 24 640,00 ₽                   

4 9,4 37,6 3 570,78 ₽ 7 600,00 ₽                     

5 7,6 76 7 255,84 ₽ 15 400,00 ₽                   

6 9,2 18,4 1 768,26 ₽ 3 740,00 ₽                     

7 7,1 14,2 1 358,33 ₽ 2 880,00 ₽                     

8 7,6 15,2 1 451,17 ₽ 3 080,00 ₽                     

9 9,5 9,5 911,98 ₽ 1 930,00 ₽                     

10 8,8 8,8 847,00 ₽ 1 790,00 ₽                     

11 8,8 8,8 847,00 ₽ 1 790,00 ₽                     

12 7,6 7,6 725,58 ₽ 1 540,00 ₽                     

512,9 103 990,00 ₽                 

ИТОГО:

№ 

п/п

Кол-во, шт

Общий

 вес, кг

Виды работ/материалов

Цена изделия, 

шт

(руб)

Стоимость 

материала (руб.)

Общая стоимость 

изделий/услуг (руб.)

Стоимость 

работ (руб)

Связь СВ-11



вес шт,

 кг

10 458,82 ₽              8 2 475,00 ₽          

Связь СГ2-90 левая резьба 1 1 790,00 ₽           943,00 ₽                  

Связь СГ2-91 правая резьба 1 1 540,00 ₽           814,42 ₽                  

Связь СВ-12 8

Связь СГ2-10 правая резьба 16

4

1 540,00 ₽          

1 870,00 ₽          

1

Связь СГ2-13 левая резьба

Связь СГ2-20 правая резьба

Связь СГ2-21 левая резьба

Связь СГ2-38 правая резьба

Связь СГ2-40 правая резьба

Связь СГ2-41 левая резьба

Связь СГ2-89 левая резьба

10

2

2

2

1

1 440,00 ₽          

1 540,00 ₽          

1 930,00 ₽          

1 790,00 ₽          

10 458,82 ₽             

13 030,66 ₽             

4 029,22 ₽               

8 144,16 ₽               

1 971,74 ₽               

1 521,67 ₽               

1 628,83 ₽               

1 018,02 ₽               

943,00 ₽                  

2 475,00 ₽          

1 540,00 ₽          

1 900,00 ₽          


В работу входит изготовление, покраска и доставка Продукции из материалов Исполнителя.   

 Заказчик обязуется  передать  необходимую  техническую  документацию  для  выполнения работ,   принять  результат  работ. 

Допускается  сдача работ поэтапно с подписанием соответствующих  документов на конкретно выполненные работы.

Начало работ по изготовлению Продукции, при условии поступления суммы авансового  платежа на расчетный счет Исполнителя по условиям  Доп. соглашении №3   и передачи всей необходимой технической  документации.
Срок изготовления   продукции  5 рабочих дней с момента начала работ.
  Общая стоимость работ по изготовлению согласно настоящего  Дополнительного соглашения №3 составляет  103 990 (Сто три тысячи девятьсот девяносто) руб.  00  коп., в том  числе НДС 20% в сумме 17 331,67 руб. 
Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный в договоре или иными допустимыми средствами расчета, а именно:

- предварительная  оплата  до начала работ  в размере   100  % от общей стоимости заказа .
В  случае  внесения  изменений  в  техническую  документацию, или если  Заказчик  внесет  изменения  в  объемы  работ,  которые  повлияют  на  стоимость и срок исполнения  работ  по  настоящему  дополнительному  соглашению № 3,  то  Исполнитель  приступает  к их  выполнению  после  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  к  договору.

Порядок поставки: поставка производится  силами   Исполнителя  на объект Заказчика по адресу: Костромская область, г. Галич  при условии соблюдения Заказчиком  обязательств по оплате работ  и  подписания   акта  приема – передачи  Продукцию. 
Право собственности на Продукцию возникает у Заказчика с момента оплаты работ Исполнителю согласно условиям указанным в договоре.

Приемка  продукции по количеству и качеству   производится  на  объекте Заказчика с   подписанием акта приема-передачи,   товарной  накладной (акта)  и  счета – фактуры (универсального передаточного документа).

При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить Работы, выполненные Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Исполнителю.

           Все  остальные  пункты  договора  № 023/06.2021 от 23 июня 2021 г.  остаются  неизменны.

           Настоящее  дополнительное  соглашение  действует  с  момента  подписания  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств.

 Во  всем  остальном  стороны  руководствуются  вышеназванным  договором  и  действующим  законодательством  РФ.


Заказчик
                                                                                               Исполнитель

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.

	Заказчик:  ООО «Концерн «Ленпромстрой»

Юр. адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 113, литер А, помещение 18-Н, офис 33

ИНН 7813337589 КПП 783801001

ОГРН 1057813327384

Расчетный счет

№ 40702810500000001290

ООО КБ «СИНКО-БАНК» г. Москва

к/сч 30101810045250000346

БИК 044525346
	Исполнитель: ООО «ВЗМК»

Юр. адрес: 160026, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 18Г, помещение 126
ИНН 3525423770 КПП 352501001

ОГРН 1183525012109

Расчетный счет

№ 40702810912000018012

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда

к\сч 30101810900000000644

БИК 041909644



Заказчик
                                                                                               Исполнитель

    Генеральный директор                                                                             Генеральный директор

   ООО «Концерн «Ленпромстрой»                                                                                     ООО « ВЗМК»

    ________________ Алексашин Ю.А.                                                      ________________Некрасов А.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № 4
Договор № 023/06.2021-ИЛПС от 23 июня 2021 г.

на  поставку  металлоизделий 

г. Вологда                                                                                                                          «08 » июля  2021г

«Заказчик» - ООО «Концерн «Ленпромстрой» в лице   Генерального директора Алексашина Юрия Анатольевича,  действующего  на   основании  Устава,  с одной стороны, и

           «Исполнитель» - ООО «Вологодский завод металлоконструкций» в лице Генерального директора Некрасова Алексея Викторовича,  действующего  на   основании  Устава, с другой стороны составили настоящие соглашение о нижеследующем:

        Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  по  изготовлению металлоизделий (далее Продукция) по заданиям Заказчика,  согласно  переданной технической документации, а именно:

[image: image3.emf]1 4 28 2 535,00 ₽ 6 335,00 ₽                     

2 1,28 11,52 1 253,00 ₽ 2 808,00 ₽                     

3 2,51 7,53 732,00 ₽ 1 782,00 ₽                     

4 5 20 1 260,00 ₽ 3 972,00 ₽                     

5 6,26 18,78 1 100,00 ₽ 3 648,00 ₽                     

6 7,52 15,04 795,00 ₽ 2 830,00 ₽                     

7 23 23 2 205,00 ₽ 4 670,00 ₽                     

123,87 26 045,00 ₽                   

9 880,00 ₽

26 045,00 ₽                 

Общая стоимость (вкл. НДС 20%)

Всего материалов (вкл. НДС 20%)

ИТОГО:

16 165,00 ₽           

Всего работ (вкл. НДС 20%)



№ 

п/п

Кол-во, шт

Общий

 вес, кг

Виды работ/материалов

Цена изделия, 

шт

(руб)

Стоимость 

материала (руб.)

Общая стоимость 

изделий/услуг (руб.)

Стоимость 

работ (руб)

Деталь Пластина 16 мм 



вес шт,

 кг

3 800,00 ₽                7 905,00 ₽             

Связь Сг2-3 правая/левая 

резьба

1 4 670,00 ₽           2 465,00 ₽               

Деталь Пластина 5 мм  9

Деталь Пластина 10 мм  3

4 Деталь Пластина 20 мм 

Деталь Пластина 25 мм 

Деталь Пластина 30 мм 

3

2

312,00 ₽             

594,00 ₽             

993,00 ₽             

1 216,00 ₽          

1 415,00 ₽          

1 555,00 ₽               

1 050,00 ₽               

2 712,00 ₽               

2 548,00 ₽               

2 035,00 ₽               


В работу входит изготовление, покраска и доставка Продукции из материалов Исполнителя.   

 Заказчик обязуется  передать  необходимую  техническую  документацию  для  выполнения работ,   принять  результат  работ. 

Допускается  сдача работ поэтапно с подписанием соответствующих  документов на конкретно выполненные работы.

Начало работ по изготовлению Продукции, при условии поступления суммы авансового  платежа на расчетный счет Исполнителя по условиям  Доп. соглашении №4   и передачи всей необходимой технической  документации.
Срок изготовления   продукции  3 рабочих дней с момента начала работ.
  Общая стоимость работ по изготовлению согласно настоящего  Дополнительного соглашения №4 составляет  26045 (Двадцать шесть тысяч сорок пять) руб.  00  коп., в том  числе НДС 20% в сумме 4 340,83 руб. 
Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный в договоре или иными допустимыми средствами расчета, а именно:

- предварительная  оплата  до начала работ  в размере   100  % от общей стоимости заказа .
В  случае  внесения  изменений  в  техническую  документацию, или если  Заказчик  внесет  изменения  в  объемы  работ,  которые  повлияют  на  стоимость и срок исполнения  работ  по  настоящему  дополнительному  соглашению № 4,  то  Исполнитель  приступает  к их  выполнению  после  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  к  договору.

Порядок поставки: поставка производится  силами   Исполнителя  на объект Заказчика по адресу: Костромская область, г. Галич  при условии соблюдения Заказчиком  обязательств по оплате работ  и  подписания   акта  приема – передачи  Продукцию. 
Право собственности на Продукцию возникает у Заказчика с момента оплаты работ Исполнителю согласно условиям указанным в договоре.

Приемка  продукции по количеству и качеству   производится  на  объекте Заказчика с   подписанием акта приема-передачи,   товарной  накладной (акта)  и  счета – фактуры (универсального передаточного документа).

При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить Работы, выполненные Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Исполнителю.

           Все  остальные  пункты  договора  № 023/06.2021 от 23 июня 2021 г.  остаются  неизменны.

           Настоящее  дополнительное  соглашение  действует  с  момента  подписания  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств.

 Во  всем  остальном  стороны  руководствуются  вышеназванным  договором  и  действующим  законодательством  РФ.

	Заказчик:  ООО «Концерн «Ленпромстрой»

Юр. адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 113, литер А, помещение 18-Н, офис 33

ИНН 7813337589 КПП 783801001

ОГРН 1057813327384
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Юр. адрес: 160026, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 18Г, помещение 126
ИНН 3525423770 КПП 352501001

ОГРН 1183525012109

Расчетный счет
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Заказчик
                                                                                               Исполнитель

    Генеральный директор                                                                             Генеральный директор
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № 5
Договор № 023/06.2021-ИЛПС от 23 июня 2021 г.

на  поставку  металлоизделий 

г. Вологда                                                                                                                          «12 » июля  2021г

«Заказчик» - ООО «Концерн «Ленпромстрой» в лице   Генерального директора Алексашина Юрия Анатольевича,  действующего  на   основании  Устава,  с одной стороны, и

           «Исполнитель» - ООО «Вологодский завод металлоконструкций» в лице Генерального директора Некрасова Алексея Викторовича,  действующего  на   основании  Устава, с другой стороны составили настоящие соглашение о нижеследующем:

        Исполнитель  обязуется  выполнить  работы  по  изготовлению металлоизделий (далее Продукция) по заданиям Заказчика,  согласно  переданной технической документации, а именно:
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вес шт,

 кг

10 400,00 ₽              6 3 427,00 ₽          

№ 

п/п

Кол-во, шт

Общий

 вес, кг

Виды работ/материалов

Цена изделия, 

шт

(руб)

Стоимость 

материала (руб.)

Общая стоимость 

изделий/услуг (руб.)

Стоимость 

работ (руб)

Общая стоимость (вкл. НДС 20%)

Всего материалов (вкл. НДС 20%)

ИТОГО:

10 400,00 ₽           

Всего работ (вкл. НДС 20%)


В работу входит изготовление, покраска и доставка Продукции из материалов Исполнителя.   

 Заказчик обязуется  передать  необходимую  техническую  документацию  для  выполнения работ,   принять  результат  работ. 

Допускается  сдача работ поэтапно с подписанием соответствующих  документов на конкретно выполненные работы.

Начало работ по изготовлению Продукции, при условии поступления суммы авансового  платежа на расчетный счет Исполнителя по условиям  Доп. соглашении №5   и передачи всей необходимой технической  документации.
Срок изготовления   продукции  5 рабочих дней с момента начала работ.
  Общая стоимость работ по изготовлению согласно настоящего  Дополнительного соглашения №5 составляет  20 562 (Двадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) руб.  00  коп., в том  числе НДС 20% в сумме 3427,00 руб. 
Заказчик  производит  оплату  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный в договоре или иными допустимыми средствами расчета, а именно:

- предварительная  оплата  до начала работ  в размере   100  % от общей стоимости заказа .
В  случае  внесения  изменений  в  техническую  документацию, или если  Заказчик  внесет  изменения  в  объемы  работ,  которые  повлияют  на  стоимость и срок исполнения  работ  по  настоящему  дополнительному  соглашению № 5,  то  Исполнитель  приступает  к их  выполнению  после  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  к  договору.

Порядок поставки: поставка производится  силами   Исполнителя  на объект Заказчика по адресу: Костромская область, г. Галич  при условии соблюдения Заказчиком  обязательств по оплате работ  и  подписания   акта  приема – передачи  Продукцию. 
Право собственности на Продукцию возникает у Заказчика с момента оплаты работ Исполнителю согласно условиям указанным в договоре.

Приемка  продукции по количеству и качеству   производится  на  объекте Заказчика с   подписанием акта приема-передачи,   товарной  накладной (акта)  и  счета – фактуры (универсального передаточного документа).

При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить Работы, выполненные Исполнителем в рамках настоящего Договора, Исполнитель имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Исполнителю.

           Все  остальные  пункты  договора  № 023/06.2021 от 23 июня 2021 г.  остаются  неизменны.

           Настоящее  дополнительное  соглашение  действует  с  момента  подписания  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств.

 Во  всем  остальном  стороны  руководствуются  вышеназванным  договором  и  действующим  законодательством  РФ.
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