АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Объект «Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС-6 кВ-26, на территории АО «Метровагонмаш» находится в Российской Федерации, Московской области, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
Сметный расчет разработан в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа  2020 года №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр); Методическими рекомендациями по применению ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969пр от 17.11.2022г.  и инструкцией о порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», утвержденной приказом Генерального директора №65 от 16.03.2020г.
В случае пересчета в цены 3 кв. 2024г. с использованием индексов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Приложение №2 к письму №52528-ИФ/09 от 10.09.2024г. (прочие объекты), По статьям затрат, а именно ЗП – 49,45, МАТ – 9,12, ЭМ – 14,53) сметная стоимость составляет – 15 300 829,81 рубль, что не соответствует цене коммерческого предложения.
Исходя из анализа, выявлено несоответствие сметных (нормативных) значений основной заработной платы рабочих, эксплуатации машин и материальных ресурсов по сравнению с фактическими (рыночными) данными.

В соответствии с пп.3.1.3.5 и 3.1.8.1 инструкции АО «Трансмашхолдинг», утвержденной приказом Генерального директора №65 от 16.03.2020г. произведен:
· Сравнительный анализ сметной и фактической заработной оплаты труда рабочих:

Для примера взята расценка ФЕРм08-02-147-13 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг):

Исходя из значений трудозатрат рабочих-монтажников 4 разряда для прокладки кабеля      100 м потребуется 29,68 чел.-час. (ГЭСНм 08-02-147-13), что соответствует оплате труда рабочих 278,99 руб. (ФЕРм08-02-147-13 на 01.01.2000г.).

На 3 кв. 2024г. индекс к ОЗП составляет 278,99*49,45=13 796,06 руб. за 100м.

Среднемесячное количество рабочих часов в 2024г. - 164,9.
Соответственно, 13 796,06/29,68*164,9=76 649,92 руб. (в т.ч. НДФЛ); 

Итого, сметная заработная плата электромонтажника 4 разряда «на руки» за 1 месяц составляет: 76 649,92 – 13% (НДФЛ) = 66 685,43 руб. 
Согласно порталу HH.Ru, фактическая заработная плата электромонтажника 4 разряда «на руки» за 1 месяц составляет 150 000 руб., соответственно 150 000+13%=169 500 руб. (в т.ч. НДФЛ).
В соответствии с этими данными и исходя из значений трудозатрат рабочих-монтажников                4 разряда для прокладки кабеля 100 м, фактическая оплата труда равна:

169 500/164,9=1027,89 руб./час.

1027,89*29,68=30 507,94 руб. за 100 м.
	Обоснование, ед.изм.
	Ст-ть ОЗП на 2000г., руб. 
	индекс                (3 кв. 2024г.)
	ОЗП на 3кв. 2024г.,руб. за ед.измерения
	Трудозатраты, чел-час
	Среднемесячное кол-во рабочих часов в 2024г.
	ОЗП, за 1 месяц (включая НДФЛ), руб.
	ОЗП "на руки" за 1 месяц, руб.

	Монтаж кабельных конструкций

	ФЕРм08-04-750-01, 1т
	2089,16
	49,45
	103 308,96
	219,68
	164,90
	77 547,56
	67 466,38

	Фактическая оплата труда
	4261,97
	
	210 754,25
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕР09-04-006-02, 100 м2
	852,58
	49,45
	42 160,08
	94,00
	164,90
	73 959,55
	64 344,81

	Фактическая оплата труда
	1823,67
	
	90 180,72
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕРм08-02-396-02, 100м
	238,38
	49,45
	11 787,89
	25,36
	164,90
	76 649,18
	66 684,79

	Фактическая оплата труда
	492,00
	
	24 329,61
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕРм08-02-396-06, 100м
	221,09
	49,45
	10 932,90
	23,52
	164,90
	76 651,16
	66 686,51

	Фактическая оплата труда
	456,31
	
	22 564,37
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕР46-03-014-51, 100 отв
	221,35
	49,45
	10 945,76
	25,95
	164,90
	69 555,12
	60 512,96

	Фактическая оплата труда
	503,45
	
	24 895,63
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕР16-04-001-02, 100м
	555,52
	49,45
	27 470,46
	56,00
	164,90
	80 890,71
	70 374,91

	Фактическая оплата труда
	1086,44
	
	53 724,68
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕРм08-02-395-02, 1т
	436,91
	49,45
	21 605,20
	46,48
	164,90
	76 650,12
	66 685,60

	Фактическая оплата труда
	901,75
	
	44 591,49
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕРм08-02-395-01, 1т
	507,6
	49,45
	25 100,82
	54,00
	164,90
	76 650,47
	66 685,91

	Фактическая оплата труда
	1047,64
	
	51 805,94
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕРм08-02-152-05, 100 шт
	213,57
	49,45
	10 561,04
	22,72
	164,90
	76 651,18
	66 686,53

	Фактическая оплата труда
	440,79
	
	21 796,87
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	ФЕР46-08-012-02, 100шт
	64,32
	49,45
	3 180,62
	7,54
	164,90
	69 560,33
	60 517,49

	Фактическая оплата труда
	146,28
	
	7 233,64
	
	
	158 200,00
	140 000,00

	Монтаж кабеля

	ФЕРм08-02-147-13, 100м
	278,99
	49,45
	13 796,06
	29,68
	164,90
	76 649,92
	66 685,43

	Фактическая оплата труда
	616,95
	
	30 507,94
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	ФЕРм08-02-151-02, 100м
	230,11
	49,45
	11 378,94
	24,48
	164,90
	76 649,80
	66 685,33

	Фактическая оплата труда
	508,86
	
	25 162,89
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	ФЕР26-02-022-01, 100м2
	566,06
	49,45
	27 991,67
	62,41
	164,90
	73 959,72
	64 344,95

	Фактическая оплата труда
	1297,29
	
	64 150,97
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	ФЕРм08-02-163-02, 1шт
	12,97
	49,45
	641,37
	1,38
	164,90
	76 638,65
	66 675,62

	Фактическая оплата труда
	28,69
	
	1 418,50
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	ФЕРм08-02-167-03, 1шт
	70,12
	49,45
	3 467,43
	7,46
	164,90
	76 646,09
	66 682,10

	Фактическая оплата труда
	155,07
	
	7 668,10
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	ФЕРм08-02-155-01, 1шт
	3,57
	49,45
	176,54
	0,38
	164,90
	76 607,55
	66 648,57

	Фактическая оплата труда
	7,90
	
	390,60
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	Пусконаладочные работы

	ФЕРп01-12-027-01, 1 испытание
	55,71
	49,45
	2 754,86
	4,86
	164,90
	93 472,50
	81 321,07

	Фактическая оплата труда
	101,02
	
	4 995,57
	
	
	169 500,00
	150 000,00

	ФЕРп01-11-024-01, 1шт
	10,5
	49,45
	519,23
	0,82
	164,90
	104 414,88
	90 840,95

	Фактическая оплата труда
	17,04
	
	842,87
	
	
	169 500,00
	150 000,00


· Сравнительный анализ сметной и фактической оплаты эксплуатации машин и механизмов:

Для примера взята расценка ФЕРм08-02-151-02 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг):

Исходя из значений трудозатрат машинистов для прокладки кабеля 100 м потребуется 19,96 чел.-час. (ГЭСНм 08-02-151-02), что соответствует оплате используемых машин и механизмов в размере 842,61 руб. (ФЕРм08-02-151-02 на 01.01.2000г.).

На 3 кв. 2024г. оплата ЭМ составляет 842,61*14,53=12 243,12 руб. за 100м.

Количество рабочих машино-часов за день – 8.
Соответственно, 12 243,12/19,96*8=4 907,06 руб. за 1 смену (включая налоги). 

Итого, сметная оплата эксплуатации машин и механизмов за 8 часов (1 маш.-смену) составляет: 4 907,06 руб. 

Рыночная стоимость эксплуатации машин за 8 часов (1 смену) составляет 23 000 руб.
В соответствии с этими данными и исходя из значений трудозатрат машинистов                для прокладки кабеля 100 м, фактическая оплата эксплуатации машин равна:

23 000/8=2 875 руб*19,96 = 57 385 руб. за 100 м.
	Обоснование, ед.изм.
	Ст-ть ЭМ на 2000г., руб. 
	индекс (3 кв. 2024г.,ЭМ)
	ЭМ на 3кв. 2024г.,руб. за ед.измерения
	Трудозатраты машинистов, чел-час
	Смена, 8 часов (включая налоги)
	Оплата ЭМ за 8 часов (маш-смена), руб.

	Монтаж кабельных конструкций

	ФЕРм08-04-750-01, 1т
	236,87
	14,53
	3 441,72
	0,71
	8,00
	38 779,96

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	140,49
	
	2 041,25
	
	
	23 000,00

	ФЕР09-04-006-02, 100 м2
	2390,59
	14,53
	34 735,27
	16,90
	8,00
	16 442,73

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	3343,94
	
	48 587,50
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-396-02, 100м
	241,14
	14,53
	3 503,76
	7,04
	8,00
	3 981,55

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	1392,98
	
	20 240,00
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-396-06, 100м
	32,12
	14,53
	466,70
	0,20
	8,00
	18 668,14

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	39,57
	
	575,00
	
	
	23 000,00

	ФЕР16-04-001-02, 100м
	6,21
	14,53
	90,23
	0,07
	8,00
	10 312,15

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	13,85
	
	201,25
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-395-02, 1т
	295,08
	14,53
	4 287,51
	2,50
	8,00
	13 720,04

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	494,67
	
	7 187,50
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-395-01, 1т
	311,28
	14,53
	4 522,90
	2,50
	8,00
	14 473,27

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	494,67
	
	7 187,50
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-152-05, 100 шт
	144,37
	14,53
	2 097,70
	0,02
	8,00
	839 078,44

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	3,96
	
	57,50
	
	
	23 000,00

	Монтаж кабеля

	ФЕРм08-02-147-13, 100м
	90,04
	14,53
	1 308,28
	0,40
	8,00
	26 165,62

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	79,15
	
	1 150,00
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-151-02, 100м
	842,61
	14,53
	12 243,12
	19,96
	8,00
	4 907,06

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	3949,42
	
	57 385,00
	
	
	23 000,00

	ФЕР26-02-022-01, 100м2
	188,94
	14,53
	2 745,30
	0,26
	8,00
	84 470,71

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	51,45
	
	747,50
	
	
	23 000,00

	ФЕРм08-02-167-03, 1шт
	1,81
	14,53
	26,30
	0,02
	8,00
	10 519,72

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	3,96
	
	57,50
	
	
	23 000,00


· Сравнительный анализ сметной и фактической стоимости материалов:
(необходимо по три КП на все материалы)
· Анализ на соответствие цен предложениям на рынке:
«Срез» по основным видам работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.                                изм
	Кол-во
	Стоимость Работ 
(без НДС, руб.)
	Стоимость материалов 
(без НДС, руб.)
	Общая стоимость ВСЕГО 
(без НДС, руб.)

	
	
	
	
	за ед.
	всего
	за ед.
	всего
	

	1
	Монтаж кабельных конструкций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Монтаж кронштейнов Т-образных 
	шт
	1,00
	932,64
	932,64
	1 414,17
	1 414,17
	2 346,81

	1.2
	Монтаж кабельных лотков, коробов 
	шт
	1,00
	796,62
	796,62
	18 146,20
	18 146,20
	18 942,82

	2
	Прокладка кабеля кабеля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах с креплением кабельными стяжками
	м.п.
	1,00
	1 074,00
	1 074,00
	1 721,99
	1 721,99
	2 795,99

	2.2
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом типа ОГРАКС-ВВ 
	м2
	1,00
	2 185,80
	2 185,80
	2 612,25
	2 612,25
	4 798,05


+  (необходимы КП от подрядчиков для сравнения с предложениями на рынке)
Исходя из вышесказанного, произведена корректировка составляющих ФЕР (ЗП, ЭМ, МАТ) путем изменения эталонных расценок и стоимости основных материалов.
Накладные расходы учтены по нормативу, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 декабря  2020 года №812/пр  «Об утверждении  Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (в ред. Приказов Минстроя РФ от 02.09.2021 N 636/пр., от 26.07.2022 N 611/пр).) в процентах от расчетного фонда оплаты труда по видам строительных и монтажных работ.
Накладными расходами по сметному расчету не учитывается стоимость затрат по предоставлению банковской гарантии на авансовый платеж. В связи с этим, банковская гарантия добавлена в стоимость в размере 262 500 руб. (без НДС).


Сметная прибыль учтена по нормативу, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 декабря 2020 года №774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (в ред. Приказа Минстроя РФ от 22.04.2022 N 317/пр) в процентах от расчетного фонда оплаты труда по видам строительных и монтажных работ.
Так же в расчете были применены следующие коэффициенты, учитывающие условия производства работ:

Работы, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции, аналогичным техническим процессам для нового строительства, принимаются по единичным расценкам на новое строительство с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,25 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям, п.58б приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа 2020 года N 421/пр.
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта
и принимаются по единичным расценкам с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,15 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям прил.8 табл.2 п.3 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07 июля 2022 № 557/пр.
Так же были учтены дополнительные затраты: 

Производство работ в зимнее время, согласно приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8,п.20 – 2,4%*0,8=1,92%
Временные здания и сооружения, согласно Методике утв. приказом Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр. п.4 – 2,8%*0,8=2,24%
Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения, согласно Приказа от 4.08.2020 № 421/пр п.179 - 3%
Общая стоимость работ с учетом НДС в текущих фактических ценах составляет: 21 981 179,57 рублей, что соответствует цене коммерческого предложения.                                                       


___________________
