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Коммерческое предложение с таблицей стоимости работ

Наименование организации потенциального контрагента ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Предмет конкурентного отбора: право заключения договора на выполнение работ по реконструкции высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26 АО «Метровагонмаш», расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3 
Общая стоимость предложения (без НДС) 17 484 316,32 руб. (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят  четыре  тысячи  триста  шестнадцать  рублей  32 копейки*,  кроме того НДС 20% 3 496 863,26 руб.
Срок действия предложения: 14 (четырнадцать) календарных дней

	Объявленные условия
	Подтверждаю
да/нет
	Предлагаемые условия

	Сроки выполнения работ:
- Начало работ: 2024
-Окончание работ: 2024
	да
	Сроки выполнения работ:
- Начало работ**: октябрь 2024
- Окончание работ: ноябрь 2024


	Условия платежа:
- Аванс – 50 % от стоимости контракта;
- Пропорциональное погашение аванса по факту подписания актов по формам КС-2 и КС-3
	нет
	Условия платежа:
- Аванс – 70 % от стоимости контракта;
- Пропорциональное погашение аванса по факту подписания актов по формам КС-2 и КС-3

	Гарантийный срок:
 нет
	да
	Гарантийный срок:
нет

	Штрафные санкции:
- 1  (Один) % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (Десяти) % от суммы долга
	нет
	Штрафные санкции:
 -  0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый календарный день срыва сроков, указанных в итоговом протоколе заседания квалификационной комиссии, но не более 10% от общей стоимости контракта.

	Наличие разрешительной документации на право проведения работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации подтверждается


* Цены должны быть твердыми, не должны изменяться в период действия контракта и должны быть приведены без НДС в рублях.
** С даты подписания договора и получения авансового платежа

Генеральный директор  ________________________________ Кесслер Ю.Ф.
	М.П.
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