| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 04-05-03. Контактная сеть. (132-23-КС) на сумму 1 131 596,05р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  |  |  |
|  |  | В настройках Гранд-сметы – свойства- внести правильный номер сметы и наименование работ. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту. |  |  |  |  |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС. |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставить ВОР. |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 | п.1-3 – обосновать объемы работ.(Земляные работы указать в ВР) |  |  |  |  |  |
|  | 4 | П.4- Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 25км.. |  |  |  |  |  |
|  | 5 | П.5 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 «Контактная сеть» не доделан. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | П.6 – согласно п.4 листа 1 установка фундаментов производится преимущественно методом вибропогружения. Согласовать метод работ,указать в ВР. |  |  |  |  |  |
|  | 7 | П.7 - Нет подтверждения текущей цены ТСА-4,5-100, КАЦ и письма заказчика. |  |  |  |  |  |
|  | 8 | П.8 – вес метал.стойки 519кг. Заменить ФЕР28-02-013-07 на ФЕР28-02-013-05. |  |  |  |  |  |
|  | 9 | П.9 - Нет подтверждения текущей цены МШК, нет КАЦ и письма заказчика. |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1П.10 – обосновать применение расценки. |  |  |  |  |  |
|  | 11,13 | П.11, п.13 - Нет подтверждения текущей цены опоры и кронштейна, нет КАЦ и письма заказчика. |  |  |  |  |  |
|  | 14,15 | П.14-15 – не внесена стоимость. |  |  |  |  |  |
|  | 16-24 | П.16-24- исключить. |  |  |  |  |  |
|  |  | В смете не учтены: - перенавешивание контактных проводов, - крепление консолей к опорам, - регулировка высоты подвеса провода. - заземление опор, - установка знаков. Указать в ВР |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |