	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Вырубка кустарников.»
 на сумму  190 063,57  руб.
	

	Дата
	20.03.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответы
	

	1 
	
	Настойки сметы не соответствуют шаблону , перепроверить
	
	откорректировано
	

	2 
	
	Исключить повышающий договорной коэффициент, к доп.работам он не имеет отношения
	
	На согласовании
	

	3 
	
	Затраты на временные здания и сооружения применить п.4  прил.1 к приказу 332/пр. 2,8 с применением к=0,8 (п.25 №332/пр)
	ВОР
	По основному Договору ВЗиС применен  согласно приказу №332/пр от 19.06.2020г. п.31 табл. приложение №1 8,2%
	

	4 
	
	К нормам на производство работ в зимнее время применить К=0,8 п.20 №325/пр
	
	По основному Договору ЗУ применен  согласно приказу  № 325/пр  от 25.05.2021г.,          прил.1 п.8- 2,4%
	

	5 
	3,4,5
	Исключить коэф. на стесненность , не распространяется
	
	откорректировано
	

	6 
	
	В ВОРе не учтена погрузка (не обосновано применение погрузчика и погрузка вручную). Обосновать ВОР или исключить
	
	откорректировано
	

	7 
	
	
	
	220556,39
	166 356,78

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
