Вопросы к проекту ПЖ
1. Лист 6 указаны объемы по демонтируемым участкам, ВОР на них не полный,  куда вывозятся деревянные шпалы? Стрелочные переводы и рельсы в ПОСе указано, до 2км на территории заказчика , про шпалы не нашла. Не отображена необходимость работ по погрузке, перевозке, разгрузке, утилизации материала после демонтажа.
2. ВР лист 2 п.13 не указано пути на деревянных шпалах или ж/б, лист 6 проекта п.1 шпалы деревянные , про ж/б ничего не сказано, а в ПОСе лист 33 ж/б, так у нас какие? Или есть и те и те? Сколько каких?
3. ВР3 это что и зачем? Сама таблица нужна, но к ВР она не имеет отношения, все эти работы включены в ВР1
4.  ВР 1 п.4 укажите марку пересечения 2/11; 2/9; 2/6 , я так понимаю 2/9, но в смете почему-то  2/5
5. ВР2 не соответствует инструкции АО «ТМХ», не учтены работы по уплотнению насыпи лист 42 ПОС, указать толщину слоя и кол-во проходов по одному следу

