# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6

# К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

# № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г

# г. Мытищи										«18» декабря 2023 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» (сокращенное наименование – АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), ОГРН 1025003520310, ИНН 5029006702, в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 6 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 3 июля 2023 (далее – Договор) о нижеследующем:

- Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по демонтажу железобетонного мазутопровода, расположенного по адресу: г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4, в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

- Цена дополнительных работ по настоящему Соглашению составляет 1 807 039,13руб. (Один миллион восемьсот семь тысяч тридцать девять рублей 13 копеек),

## кроме того НДС 20 %: 361 407,83руб. (Триста шестьдесят одна тысяча четыреста семь рублей 83 копейки),

## всего с НДС: 2 168 446,96 руб. (Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть рублей 96 копеек) и формируется на основании Локального сметного расчета № 1 (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

- Расчет за выполненные дополнительные работы Заказчик осуществляет в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии своевременного выставления Генеральным подрядчиком надлежащим образом оформленного счета.

- Срок выполнения дополнительных работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

- К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

# Приложение № 1. Ведомость объемов работ

# Приложение № 2. Локальный сметный расчет № 1

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

- Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой у Генерального подрядчика.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

- Реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: |  | Генеральный подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |
| Адрес местонахождения: Адрес для корреспонденции: | 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4 | Адрес местонахождения: Адрес для корреспонденции: | 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 |
| ОГРН | 1025003520310 | ОГРН | 1127747247704 |
| ИНН | 5029006702 | ИНН | 7709918820 |
| КПП | 997450001 | КПП | 770901001 |
| Р/с | 40702810940260102025 | Р/с | 40702810912020584815 |
| в: Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (Публичное акционерное общество) |  | в: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» |  |
| БИК | 044525225 | БИК | 044525360 |
| К/с | 30101810400000000225 | К/с | 30101810445250000360 |
| Телефон: 8 (498) 687-45-55 Адрес электронной почты: info@metrowagonmash.ru |  | Телефон: +7 (495) 915-24-71 Адрес электронной почты: kikgeo.fin@gmail.com |  |

| Заказчик | Генеральный подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» _______________________ А.Б. Степнов м.п. | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» _______________________ Ю.Ф. Кесслер м.п. |