ГП 2

- Повторно, п.18,19 я уже убирала, исключить, они для благоустройства, и там уже учтены, задвоение работ не допустимо, п.42,43 м стоимость земли там тоже уже учтена.

Откорректировано. ОК.

- П.5, 9 денег уже хватает? Не захотели делить на часть вручную, часть механизировано (В ВОРе п.6, лист 3 там как раз есть строчка ,поделить Погрузка отдельно, в примечании указать 20% вручную или 10 %, как решите) и следующая уже Перевозка и утилизация. И так же по аналогии если решите делить.

Откорректировано. Лист 5 п.3 в примечании укажите 20 % погрузки вручную

- Повторно, ВОР  п.7 лист 1 перенести в благоустройство к газону

Откорректировано., Косяк не отсыпку надо перенести, а плодородный грунт не правильно п. указала, отсыпку верните , грунт перенесите.

- П.39 объем не соответствует ВОРу , я просила, что бы перед отправкой сметчик всё выверил сравнил объем ВОР и сметы, в смете 829,2, в ВОРе 705,7 тн, решите какую оставите, Вам не жалко 580 тыс? тем более не нахожу я плотность смеси 2 т, откуда проектировщики её взяли самая маленькая 2,2, остальные все выше, 2,35 т/м3 – средняя  указать  в ВР и всё , и так обираем по крупицам.

Откорректировано.

- ВОР лист4 п.1,  укажите высоту отсыпки 20 см Ок

Откорректировано.

- П.56,58,29,60,61 почему исключили транспортные 3% - в счете указано , вывоз товара со склада

Откорректировано

- П.62-63 учтены в п.68 , исключить

Откорректировано

- П.83 исключить к=2, см. состав работ там уже окрашивают , 2раза

Откорректировано