| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» Смета 06-02-02 НВК 3 на сумму 13 084 264,75 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 19.09.2023 г. |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | Коэф. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.14 исключить (режим секретности) не подтверждено проектом |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Не корректно внесена формула расчета |  |  |  |  |  |  |
|  | 68,70 | Не письма от Заказчика о согласовании материала по прайсу |  | П.3.1.7.1. инструкции АО ТМХ |  |  |  |  |
|  |  | Лист 8 п.47,48 не учтены в смете |  | ВР лист 8 п.47,48 |  |  |  |  |
|  | 89 | Исключить из расценки плиты днища |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | НЕ верно принят объем , откуда 678,51 м3, в работе всего 2м3 |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.