АКТ
Приемки работ по восстановлению (ремонту) стрелочного перевода №  8 

1.  Дата выполнения работ:   15.04.2026 г. - 24.04.2026 г.		
2.  Место работ:    АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42		
4.  Стрелочный перевод:   № 8, тип Р65, марка 1/7 колеи 1524 мм.		
                                                                           (N, тип, марка)
5.  Виды работ: демонтаж СП № 8; выемка грунта (загрязнённого балласта); уплотнение основания; устройство балластного основания из щебня; монтаж брусьев полимерных композитных; сборка и монтаж стрелочного перевода; монтаж переводного механизма (флюгарки); монтаж стыковочных накладок; балластировка; выправка; рихтовка 	
6.  Кем выполнены работы:    ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛЛРОКК»,	 	
ООО «ЭлектроЭнергетика»		
7.  Перечень смонтированных элементов (применённых материалов): щебень гранитный фр. 20/40; композитный брус; стрелочный перевод; переводной механизм (флюгарка); стыковочные накладки Р-65; эмаль ПФ-115 (белая, черная)				
8. Работа выполнена в полном соответствии с проектом, стрелочный перевод принимается в эксплуатацию.

Подписи сторон: 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта __________________________________ Липатов В.Е.


ООО «ШЕЛЛРОКК» Старший прораб ________________________________________ Шинкарев М.В.


ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера _______________________ Аверкин А.В.


ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля ________________ Дураев В.Ю.


АО «Коломенский завод» Ведущий специалист ОпС ___________________________ Прибылов М.С.


АО «Коломенский завод» Ведущий специалист ОпС ______________________________ Козлова С.В.


АО «Коломенский завод» Начальник ЖДЦ _____________________________________ Невежин Д.М.


АО «Коломенский завод» ________________________________________________________________




