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	1. Дата составления акта
	12.12.2025

	2. Название работ
	Замена участка пути между локомотивосборочным цехом и СП7

	3. Когда начата и когда закончена работа
	20.11.2025 – 02.12.2025

	4. Кем работа произведена (назв. организации)
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛЛРОКК», ООО «ЭлектроЭнергетика»





	№
п/ п
	
Перечень работ
	
Единица изм.
	Количество работ
	
Примечание

	
	
	
	
Требовалось
	Фактически выполнено
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1
	Верхнее строение пути
Демонтаж РШР
	м.п.
	
37,5
	
37,5
	
-

	2
	Выемка загрязненного балласта
	м³
	29,98
	29,98
	-

	3
	Устройство щебеночного балласта
	м³
	29,98
	29,98
	-

	4
	Устройство РШР
	м.п.
	37,5
	37,5
	-

	5
	Балластировка пути
	м³
	12,79
	12,79
	-

	6
	Выправка пути
	м³
	2,56
	2,56
	-

	7
	Рихтовка пути
	м.п.
	37,5
	37,5
	-



Расход материалов

	№ п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Общее кол-во
	В том числе

	
	
	
	
	тип или вид
	категория качества
	Производитель
	№ и дата сертификата

	1
	Шпалы железобетонные
	шт
	69
	Ш-1
	-
	Спецжелезобетон
	11114 от 29.10.2025

	2
	Рельсы железнодорожные
	м.п.
	75
	Р65 ДТ350
	-
	Нижнесалдинский МЗ
	212503408 от 08.10.2025

	3
	Комплект скрепления
	шт
	138
	КБ-65
	-
	НТПК
	сборный

	4
	Накладки стыковые
	шт
	8
	1Р-65
	-
	?
	?

	5
	Накладки стыковые переходные
	шт
	8
	Р65/Р50
	-
	?
	?

	6
	Бoлт cтыкoвoй M27x160 в cбope c гaйкoй M27 и шaйбoй 
	шт
	32
	Р65/Р50
	-
	НТПК
	сборный

	7
	Щебень гранитный 20-40
	м3
	37,13
	-
	-
	Павловск неруд
	71 от 05.05.2025



Подписи комиссии: 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта 
Липатов В.Е.	______________________________
ООО «ШЕЛЛРОКК» Старший прораб 
Шинкарев М.В.  _____________________________
ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера 
Аверкин А.В. 	_____________________________

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля 
Дураев В.Ю. _____________________________
АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________
_____________________________
АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________
_____________________________
АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________
_____________________________
АО «Коломенский завод» _________________________________________________________________
_____________________________

