
«03» ноября 2024г.	

Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

АКТ
Комиссия в составе представителей:
Генерального подрядчика ООО «КиКГЕОСТРОЙ», Руководителя проекта Шевчука К.А.;
Технического заказчика ООО «Проминжиниринг», Ведущего инженера строительного контроля Дураева В.Ю.;
Заказчика АО «Метровагонмаш», Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишина А.С.
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 03.11.2024 на участке ж/д пути №30 ПК4+40 была произведена разборка места провала грунта, зафиксированная актом от 02.11.2024.  При разработке грунта выявлено наличие залежей соли, которые при растворении образовывали карстовые воронки, в следствии чего происходили регулярные провалы грунта. Комиссия решила выполнить следующий комплекс работ по предотвращению оседаний грунта на вышеуказанном участке:
1. Демонтаж участка ж/д пути длиной 6м с демонтажом деревянных шпал и комплектов скреплений.
2. Демонтаж оснований ж/д пути (щебень, песок)
3. Разработка техногенного грунта с утилизацией
4. Засыпка котлована песком.
5. Устройство оснований под ж/д путь (геотекстиль, песок, щебень)  
6. Устройство ж/д пути
7. Балластировка, выправка, рихтовка


ПОДПИСИ СТОРОН:

Представитель Генерального подрядчика                            _________________   /Шевчук К.А./

Представитель Технического заказчика                               _________________   /Дураев В.Ю./
  	
Представитель Заказчика                                                     _________________   /Никишин А.С./
