«03» ноября 2024г.

Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4», территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

АКТ

Комиссия в составе представителей:

Генерального подрядчика ООО «КиКГЕОСТРОЙ», Руководителя проекта Шевчука К.А.;

Технического заказчика ООО «Проминжиниринг», Ведущего инженера строительного контроля Дураева В.Ю.;

Заказчика АО «Метровагонмаш», Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишина А.С.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 03.11.2024 на участке ж/д пути №30 ПК4+40 была произведена разборка места провала грунта, зафиксированная актом от 02.11.2024.  При разработке грунта выявлено наличие залежей соли, которые при растворении образовывали карстовые воронки, в следствии чего происходили регулярные провалы грунта. Комиссия решила выполнить следующий комплекс работ по предотвращению оседаний грунта на вышеуказанном участке:

- Демонтаж участка ж/д пути длиной 6м с демонтажом деревянных шпал и комплектов скреплений.

- Демонтаж оснований ж/д пути (щебень, песок)

- Разработка техногенного грунта с утилизацией

- Засыпка котлована песком.

- Устройство оснований под ж/д путь (геотекстиль, песок, щебень)

- Устройство ж/д пути

- Балластировка, выправка, рихтовка

ПОДПИСИ СТОРОН:

Представитель Генерального подрядчика                            _________________   /Шевчук К.А./

Представитель Технического заказчика                               _________________   /Дураев В.Ю./

Представитель Заказчика                                                     _________________   /Никишин А.С./