АКТ

приемки работ по вывозу и утилизации грунта

| г. Мытищи | «_____» октября 2023 |
| --- | --- |

ООО «КиКГЕОСТРОЙ», в лице Руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны,

ООО «Проминжиниринг», в лице Руководителя проекта Колдашова С.А., действующего на основании приказа, именуемый в дальнейшем «Технический заказчик», с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что:

1. В ходе производства работ по демонтажу объектов по трассе ж/д путей, цеха 128/18 в период с 14.08.2023 по 14.09.2023, было вывезено и утилизировано на полигоне 3540 м3 строительного мусора (код ФККО 3 46 200 02 50 5; 8 90 000 01 72 4).

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Генерального подрядчика и Технического заказчика

Приложения:

1. Приложение №1 к акту приемки работ по вывозу и утилизации грунта – 1 лист;

2. Реестр талонов утилизации – 3 листа;

3. Талоны утилизации – 6 листов

ПОДПИСИ СТОРОН

| Генеральный подрядчик | Технический заказчик |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Руководитель проекта |
| ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «Проминжиниринг» |
| _______________Шевчук К.А. | _______________Колдашов С.А. |

Приложение №1 к акту приемки работ по вывозу и утилизации грунта

| № п/п | Наименование объекта | Основание | Объем вывезеных отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция нейтрализации | АОСР №131-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023 | (4170,9+87,81+658,56+69,76) |
| 2 | Техническое здание | АОСР №131-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023 | 748+27,22+69 |
| 3 | Очистная емкость | АОСР №131-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023 | 76,8+1003+67 |