КОМПЛЕКСНЫЙ АКТ ПРИЁМКИ ОБЪЕКТА 

НА ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
г. Мытищи




                                                        «20» ноября 2024 года
Приемочная комиссия в составе представителей:

АО «Метровагонмаш»,  именуемого далее  «Заказчик»,

       Никишина Алексея Сергеевича,  Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Метровагонмаш»                   _____________________________________________                                                           
действующего на основании доверенности №12-ДЮВ -300 от 04.09.2024г.
ООО «Проминжиниринг», именуемого далее «Технический заказчик», 

    Колдашова Сергея Александровича, Руководителя проекта ООО «Проминжиниринг» _________ 
действующего на основании  Приказа №11 от 23.10.2023г. ,

              ООО «КиКГЕОСТРОЙ»        _, именуемого далее «Генеральный подрядчик»,

     Кесслера Юрия Францевича  Генерального директора ООО «КиКГЕОСТРОЙ»_________________              
действующего на основании  Устава. ,

___________________________________________-_________________________________________

___________________________________________-_________________________________________
(указать иных участников в соответствии с Договором)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании Договора генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 года и СНиП 3.01.04-87 в части, не противоречащей Договору, Генеральный подрядчик сдал, а Заказчик принял в гарантийную эксплуатацию (на период Гарантийного срока, установленного Договором строительного № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 года) следующий Объект:
«Цеха № 8. Капитальный ремонт». 
2. Месторасположение Объекта: Московская область г.о. Мытищи, г. Мытищи ул. Колонцова 
стр. 4Б/3.
3. Основные технические характеристики   Объекта: Протяженность путей 1914,52 м4. Строительство произведено на основании Договора № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 года.







 (указать реквизиты распорядительного документа) 
5.  Работы по строительству Объекта осуществлены следующими организациями:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
(указать наименование Генерального подрядчика (генеральных подрядчиков))
6.  Работы по строительству Объекта осуществлены в следующие сроки:
Начало работ – «19» июля 2023г.,

Окончание работ – «20» ноября 2024г.
Плановый срок окончания – «31» декабря 2024г.
При продолжительности строительства – 17 месяцев, фактически – 16 месяцев.

7. Предполагаемое окончание Гарантийного срока: «24» октября 2026г.  

8. Все работы выполнены по Договору и подтверждены Исполнительной документацией и Актами выполненных работ в составе:

· Площадь сварочного цеха 4 608 м2

· Площадь сборочного цеха 4 608 м2

· Площадь АБК вновь возводимого – 372,6 м2

· Общая протяженность ж/д путей 448,15 м в т.ч. 173,88 м за пределами цеха
· Компрессорная установка ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) – 2 шт.
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными службами завода АО «Метровагонмаш». 
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными службами завода АО «Метровагонмаш». 
Приложения:

1. Перечень Рабочей документации.

2. Перечень Исполнительной документации. 

3. Перечень актов о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования оборудования.
Подписи членов Приёмочной комиссии:

	Заказчик:
	
	Технический заказчик:
	
	Генеральный подрядчик:

	Никишин А.С.
	
	Колдашов С.А.
	
	Кесслер Ю.Ф.

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Мороз А.В.
	
	Опекуский А.М.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Белоус С.Н.
	
	Чернов А.В.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Вдовин В.В.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Тыщенко К.В.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность


	                                                                                                                                                              Приложение №1 

	     к комплексному акту приёмки объекта на гарантийный срок

	Перечень рабочей документации



	Марка
	Наименование

	130-23-ВПК
	Ведомость полного комплекта рабочей документации.

	130-23-УА1
	АБК. Устройства автоматики

	130-23-УА2
	Цех №8. Устройства автоматики

	130-23-УА3
	АБК. Устройства автоматики

	130-23-АС1
	Архитектурно-строительные решения

	130-23-АС2
	Полы. Архитектурно-строительные решения

	130-23-АС3
	АБК. Архитектурно-строительные решения

	130-23-АС4
	Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения

	130-23-НК
	Наружные сети канализации

	130-23-ОВ1
	АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование

	130-23-ОВ2
	Цех №8. Отопление и вентиляция

	130-23-ОВ3
	АБК. Вентиляция и кондиционирование

	130-23-ПЖ
	Железнодорожные пути

	130-23-СКС
	Структурированная кабельная сеть

	130-23-СОТ
	Система охранного телевидения

	130-23-ЭО1
	Цех №8. Электрическое освещение

	130-23-ЭО2
	АБК. Электрическое освещение

	130-23-ЭН
	Цех №8. Наружное освещение

	130-23-ЭМ1
	АБК. Силовое электрооборудование

	130-23-ЭМ2
	Цех №8. Силовое электрооборудование

	130-23-ЭМ3
	АБК. Силовое электрооборудование

	130-23-ВС
	Воздухоснабжение

	130-23-ВК
	Внутренние системы водоснабжения и канализации

	130-23-ПС
	Пожарная сигнализация


                                            Приложение №2          
                                                
                                                                        к комплексному акту приёмки объекта на гарантийный срок


Перечень исполнительной документации

	№
п/п
	Наименование документа
	Раздел
	Том, №

	1
	Отделка цеха в/о 1-14
	130-23-АС2
	1

	2
	Отделка цеха в/о 14-33
	130-23-АС2
	2

	3
	Полы: полировка, шлифовка
	130-23-АС2
	3

	4
	Модульные здания
	130-23-АС2
	4

	5
	4й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	5

	6
	Лотки
	130-23-АС2
	6

	7
	Устройство ФМ-1 на 3 пути
	130-23-АС2
	7

	8
	Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2
	130-23-АС2
	8

	9
	Металлические каркасы под кабины мастеров
	130-23-АС2
	9

	10
	1й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	10

	11
	3й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	11

	12
	2й путь армирование и бетонирование
	130-23-АС2
	12

	13
	Резка проемов в стене для воздуховодов
	130-23-АС2
	13

	14
	Устройство смотровой ямы
	130-23-АС2
	14

	15
	Стойки под ЯВЗЩ
	130-23-АС2
	15

	16
	Лестницы к модульным зданиям
	130-23-АС2
	16

	17
	Полы сборочного цеха
	130-23-АС2
	17

	18
	Деформационные швы
	130-23-АС2
	18

	19
	Нанесение сигнальных полос на пол
	130-23-АС2
	19

	20
	Устройство страховочных тросовых линий по оси Б
	130-23-АС2
	20

	21
	Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А
	130-23-АС2
	21

	22
	Монтаж противопожарных дверей по оси Б
	130-23-АС2
	22

	23
	Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В
	130-23-АС2
	23

	24
	Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2
	130-23-АС2
	24

	25
	Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А
	130-23-АС2
	25

	26
	Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33
	130-23-АС2
	26

	27
	Отделка цеха в/о А-В/1-33
	130-23-АС2
	27

	28
	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя
	130-23-АС2
	28

	29
	Демонтажные и монтажные работы по оси 33
	130-23-АС2
	29

	30
	Демонтажные и монтажные работы по оси 1
	130-23-АС2
	30

	31
	Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов
	130-23-АС2
	31

	32
	Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже
	130-23-АС2
	32

	33
	Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600
	130-23-АС2
	33

	34
	Ремонт кровли
	130-23-АС2
	34

	35
	Демонтажные работы цеха №8
	130-23-АС2
	35

	36
	Отделка АБК
	130-23-АС3
	1

	37
	Устройство отверстий под воздуховоды 
	130-23-АС3
	4

	38
	Помещение компрессорной
	130-23-АС4
	1

	39
	Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения
	130-23-АС4
	2

	40
	Монтаж оконного проема на отм. +7.600
	130-23-АС4
	3

	41
	1,2,3,4 пути. Разработка котлована
	130-23-ПЖ
	1

	42
	4й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	2

	43
	3й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	3

	44
	1й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	4

	45
	2й путь от разработки грунта до балластировки
	130-23-ПЖ
	5

	46
	Послеосадочный ремонт путей
	130-23-ПЖ
	7

	47
	Корректировка отметок ж/д путей к проектной
	130-23-ПЖ
	8

	48
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ1
	1

	49
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ1
	2

	50
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	1

	51
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	2

	52
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	4

	53
	Отопление и вентиляция
	130-23-ОВ2
	5

	54
	Вентиляция и кондиционирования
	130-23-ОВ3
	1

	55
	Перегородка по оси Б/1-33
	130-23-АС1
	1

	56
	Устройство системы канализации
	130-23-ВК
	1

	57
	Устройство системы канализации
	130-23-ВК
	2

	58
	Устройство системы ХВС/ГВС
	130-23-ВК
	3

	59
	Устройство противопожарного водопровода
	130-23-ВК
	4

	60
	Воздухоснабжение
	130-23-ВС
	1

	61
	Воздухоснабжение
	130-23-ВС
	2

	62
	Воздухоснабжение
	130-23-ВС
	3

	63
	Наружные сети канализации
	130-23-НК
	1

	64
	Отопление и вентиляция (отдельная папка)
	130-23-ОВ2
	3

	65
	Отделка АБК (отдельная папка)
	130-23-АС3
	2

	66
	Отделка АБК
	130-23-АС3
	3

	67
	УА1
	130-23-УА1
	1

	68
	УА2
	130-23-УА2
	1

	69
	УА3
	130-23-УА3
	1

	70
	Автоматическая пожарная сигнализация
	130-23-ПС
	1

	71
	Структурированная кабельная система
	130-23-СКС
	1

	72
	Система охранного телевидения
	130-23-СОТ
	1

	73
	Силовое электрооборудование. АБК
	130-23-ЭМ1
	1

	74
	Силовое электрооборудование
	130-23-ЭМ2
	1

	75
	Силовое электрооборудование. Старый АБК.
	130-23-ЭМ3
	1

	76
	Электрическое освещение наружное
	130-23-ЭН
	1

	77
	Электрическое освещение
	130-23-ЭО1
	1

	78
	Электрическое освещение. АБК
	130-23-ЭО2
	1


                                                     Приложение №3


             к комплексному акту приёмки объекта на гарантийный срок
Перечень актов о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования оборудования
	№п/п
	Наименование
	Марка
	Дата

	1
	Акт о проведении испытания системы канализации и водостоков
	130-23-ВК
	10.04.2024г.

	2
	Акт о проведении испытания гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Окончание монтажных работ системы теплоснабжения приточных установок П1-П6 в/о 1-32
	130-23-ОВ2
	26.04.2024г.

	3
	Акт о проведении испытания гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Система ХВС
	130-23-ВК
	06.05.2024г.

	4
	Акт о проведении пусконаладочных работ фильтровентиляционных установок
	130-23-ОВ2
	19.06.2024г.

	5
	Акт о проведении пусконаладочных работ системы воздухоснабжения. Компрессорная
	130-23-ВС
	19.06.2024г.

	6
	Акт о проведении пусконаладочных работ тепловых завес
	130-23-ОВ2
	17.07.2024г.

	7
	Акт о проведении испытания гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Опрессовка трубопровода отопления в/о 2-33/Б-В
	130-23-ОВ1
	15.08.2024г.

	8
	Акт приема-передачи пожарных шкафов с оборудованием
	130-23-ПС
	25.06.2024г.

	9
	Акт приема-передачи АБК в/о 24-33,Б/3-В (с приложением)
	-
	13.06.2024г. Приложение от 31.07.2024г.

	10
	Акт приема-передачи цеха №8 (с приложением)
	-
	13.06.2024г. Приложение от 31.07.2024г.

	11
	Акт выполненых работ по работоспособности автоматизации управления ворот
	130-23-ЭМ2
	24.06.2024г.


