
АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (по форме КС-11)
	“
	21
	”
	августа
	
	2024
	года


Заказчик, в лице Никишина Алексея Сергеевича, И.о. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Метровагонмаш», доверенность №12-ДЮВ -276 от 20.08.2024г,
Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

Технический заказчик, в лице Колдашова Сергея Александровича, Руководителя проекта ООО «Проминжиниринг», приказ №11 от 23.10.2023г.,                                                                                                                
Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

Генеральный подрядчик, в лице Кесслера Юрия Францевича, Генерального директора ООО «КиКГЕОСТРОЙ», Устава,                                                                                                          
Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. Генеральным подрядчиком выполнены работы по строительству «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера», Московская область г.о. Мытищи, г. Мытищи ул. Колонцова стр. 4Б/3                                                                                                                                                                 

наименование и адрес Объекта
2. В строительстве принимали участие: ООО «ШЕЛЛРОКК» 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 ОГРН 1237700462427 ИНН 9726048866 КПП 772601001 БИК 044525360 р/с 40702810112010587017 к/с 30101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» тел.: 8 800 101 24 13, адрес электронной почты: info@shellrockk.ru, полный комплекс работ                                                                                                                       

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполняемых каждой из них
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Проектировщиком:
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ИНН7709918820, ОГРН 11277747247704, КПП 770901001, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел. +7 (495) 915-24-71; р/с 40702810812010584815 Филиал «Корпоративный» банка «Совкомбанк» (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360                                               


наименование организации и ее реквизиты
выполнившим 131-23-АС1 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1; 131-23-АС2 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2; 131-23-АС3 Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения; 131-23-АС4 Эстакада. Архитектурно-строительные решения; 131-23-ГП1 Трансбордер. Генеральный план; 131-23-ГП2 Генеральный план; 131-23-ГСН Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления; 131-23-НВК1 Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации; 131-23-НВК2 Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода; 131-23-НВК3 Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода; 131-23-НВК4 Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой  канализации; 131-23-НВК5 Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации; 131-23-ПЖ Железнодорожные пути; 131-23-ТС1 Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.; 131-23-ТС2  Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде; 131-23-ТС3  Теплоснабжение. Переустройство трубопровода; 131-23-ЭС1  Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий; 131-23-ЭС2 Электроснабжение. Переустройство кабельных линий; 131-23-ПОС Железнодорожные пути. Проект организации строительства; 131-23-ПОД Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства                                                                          

наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями:                                 ---
4. 
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации
5. Исходные данные для проектирования выданы:
 ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ИНН7709918820, ОГРН 11277747247704, КПП 770901001, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел. +7 (495) 915-24-71; р/с 40702810812010584815 Филиал «Корпоративный» банка «Совкомбанк» (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360                                                                                             

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты
6. Проектно-сметная документация утверждена:
ООО «Проминжиниринг»                                                                                                                                                        

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на Объект

	“
	30
	”
	августа
	
	2023
	года


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ:              03.07.2023

месяц, год

Окончание работ:               20.08.2024

месяц, год

8. Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя​женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Пока​за​тель 
(мощ​ность, про​из​во​ди​тель​ность и т.п.)
	Еди​ни​ца из​ме​ре​ния

	По проекту
	Фактически

	
	
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том числе 
пус​ко​во​го 
ком​плек​са
или оче​ре​ди
	об​щая с уче​том ра​нее при​ня​тых
	в том чис​ле
 пус​ко​во​го
 ком​плек​са
или оче​ре​ди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пути железнодорожные
	п.м.
	1914,52
	
	1914,52
	

	Глухое пересечение типа Р65 под углом 45º
	шт.
	1
	
	1
	

	Стрелочный перевод Р65 марка 1/9 на ж/б брусьях
	шт.
	3
	
	3
	

	Стрелочный перевод Р65 марка 1/9 на деревянных брусьях
	шт.
	3
	
	3
	

	Стрелочный перевод Р65 марка 1/7 на деревянных брусьях
	шт.
	3
	
	3
	


9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию Объекта и приняты пользо​вателями – эксплуатационными службами АО «Метровагонмаш» 
10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-


11. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего:                                           557 843 993
руб. 66
коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ:                                557 843 993
руб. 66
коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря:                            ---
руб.
коп.

12. Неотъемлемой составной частью настоящего Акта является документация, перечень которой приведен в приложении __________________.
13. Дополнительные условия (при наличии):                                                                ---
                                                                                             ---
14. Подписи членов Рабочей комиссии:
	Заказчик:
	
	Технический заказчик:
	
	Генеральный подрядчик:

	Никишин А.С.
	
	Колдашов С.А.
	
	Кесслер Ю.Ф.

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Мороз А.В.
	
	Дураев В.Ю.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Белоус С.Н.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Селезнев С.Н.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность


