КОМПЛЕКСНЫЙ АКТ ПРИЁМКИ ОБЪЕКТА 

НА ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
г. Мытищи




                                                        «20» ноября 2024 года
Приемочная комиссия в составе представителей:

АО «Метровагонмаш»,  именуемого далее  «Заказчик»,

       Никишина Алексея Сергеевича,  Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Метровагонмаш»                   _____________________________________________                                                           
действующего на основании доверенности №12-ДЮВ -300 от 04.09.2024г.
ООО «Проминжиниринг», именуемого далее «Технический заказчик», 

    Колдашова Сергея Александровича, Руководителя проекта ООО «Проминжиниринг» _________ 
действующего на основании  Приказа №11 от 23.10.2023г. ,

              ООО «КиКГЕОСТРОЙ»        _, именуемого далее «Генеральный подрядчик»,

     Кесслера Юрия Францевича  Генерального директора ООО «КиКГЕОСТРОЙ»_________________              
действующего на основании  Устава. ,

___________________________________________-_________________________________________

___________________________________________-_________________________________________
(указать иных участников в соответствии с Договором)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании Договора генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 года и СНиП 3.01.04-87 в части, не противоречащей Договору, Генеральный подрядчик сдал, а Заказчик принял в гарантийную эксплуатацию (на период Гарантийного срока, установленного Договором строительного № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 года) следующий Объект:
«Цеха № 8. Капитальный ремонт». 
2. Месторасположение  Объекта: Московская область г.о. Мытищи, г. Мытищи ул. Колонцова стр. 4Б/3.
3. Основные технические характеристики   Объекта: Протяженность путей 1914,52 м4. Строительство произведено на основании Договора № МВМ/19-07 от 19 июля 2023 года.








             (указать реквизиты распорядительного документа) 
5.  Работы по строительству Объекта осуществлены следующими организациями:

__ООО «КиКГЕОСТРОЙ»    _____________________________________________. 

указать наименование Генерального подрядчика (генеральных подрядчиков) 
6.  Работы по строительству Объекта осуществлены в следующие сроки:
Начало работ – «19» июля 2023г.,

Окончание работ – «20» ноября 2024г.
Плановый срок окончания – «31» ноября 2024г.
При продолжительности строительства – 18 месяцев, фактически – 18 месяцев.

7. Предполагаемое окончание Гарантийного срока: «24» октября 2026г.  

8. Все работы выполнены по Договору и подтверждены Исполнительной документацией и Актами выполненных работ в составе:

· Площадь сварочного цеха 4 608 м2

· Площадь сборочного цеха 4 608 м2

· Площадь АБК вновь возводимого – 372,6 м2

· Общая протяженность ж/д путей 448,15 м в т.ч. 173,88 м за пределами цеха
· Компрессорная установка ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) – 2 шт.
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,  теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными службами завода АО «Метровагонмаш». 
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,  теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными службами завода АО «Метровагонмаш». 
Приложения:

1. Перечень Рабочей документации.

2. Перечень Исполнительной документации. 

3. Перечень актов о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования оборудования.
Подписи членов Приёмочной комиссии:

	Заказчик:
	
	Технический заказчик:
	
	Генеральный подрядчик:

	Никишин А.С.
	
	Колдашов С.А.
	
	Кесслер Ю.Ф.

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Мороз А.В.
	
	Опекуский А.М.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Белоус С.Н.
	
	Чернов А.В.
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Вдовин В.В.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность

	Тыщенко К.В.
	
	
	
	

	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность
	
	фамилия, имя, отчество, должность


