Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. НВК5

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (кол.26-27)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	102
	131-23-НВК5-01
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	3,1
	131-23-НВК5-01
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м
	         м3
	2
	131-23-НВК5-02
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	92
	131-23-НВК5-04
	

	5
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние  30 км  автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т  и утилизация отходов 4-5 кл. оп..
	м³
	104,9
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	6
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021	
	
п.м.	
	31,0
	131-23-НВК5-03
	

	7
	
	Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	131-23-НВК5-03
	

	8
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	6,0
	131-23-НВК5-03
	

	9
	
	Установка опорно-направляющих колец ОНК-630 для трубы Дн=630 мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-01
	

	10
	
	Заделка концов футляра 
	шт.
	1
	131-23-НВК5-01
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
