АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

___ сентября 2025 г.                                                                                                   № _______

Объект: «Конвейерная галерея №3, шифр проекта_________» адрес.

Мы, нижеподписавшиеся, после проведения осмотра металлических конструкций Конвейерной галереи №3, шифр проекта_______, документ о качестве строительных конструкций №___ от _______

Заключили, что отправочные марки №№__________ имеют следующие дефекты:

(геометрические отклонения от проектных)

(отсутствие в изделии отверстий, предусмотренных проектом)

Что препятствует осуществлению следующих работ:

(выполнение сварочных работ по стыковке отправочных марок №___ и №____)

(укрупненная сборка металлических конструкций)

(монтажные работы)

В связи с вышеизложенным решили произвести следующие мероприятия:

(рихтовка отправочных марок №___ и №____, для приведения их к проектному виду)

(приведение отправочной марки №___ к проектному виду, высверливание отверстий согласно КМД )

Подписи:

Представитель ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»:

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель строительного контроля  ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»::

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель проектной организации:

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель генподрядчика:

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель подрядчика:

| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |