ДОГОВОР
оказания услуг техникой с экипажем № 0602-24-ТС/25
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                  «02» июня 2025 г.

        Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании устава, с одной Стороны, и
         Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО СТРАНА» (ООО «ТЕХНО СТРАНА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Качурова Владимира Игоревича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор оказания услуг техникой с экипажем, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящего Договора Стороны установили, что определения, используемые в настоящем Договоре, будут иметь следующие значения:
Кран/Техника - означает автомобильные краны и технику с кран-манипуляторами, которые предоставляет Исполнитель в рамках настоящего договора. 
Минимальный срок оказания услуг Краном - гарантированный Заказчиком период использования Крана продолжительностью не менее 10 (десяти) машино/часов (одна смена).
ППР(пс) - Проект производства работ с применением подъемных сооружений – документ, разработанный и утвержденный Заказчиком или специализированной организацией по заказу Заказчика, на выполнение работ с применением Техники Исполнителя, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и согласованный с Исполнителем.
Объект Заказчика (место оказания услуг) - адрес места оказания услуг, согласованный Сторонами в Заявке и(или) Дополнительном соглашении (Приложении) к Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательства по Заявке Заказчика оказывать услуги Кранами на Объекте Заказчика, а также своими силами осуществлять управление, эксплуатацию и техническое обслуживание Техники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Услуги Техникой Исполнителя оказываются в целях подъема и перемещении грузов, при осуществлении строительных и/или монтажных работ. Заявки оформляются по форме Приложения №1 к настоящему Договору.
2.2. Перечень Техники и сроки оказания услуг Кранами согласовываются Сторонами в Заявке Заказчика (по форме Приложения №1). На основании Заявки Сторонами подписывается в Спецификация к настоящему Договору (по форме Приложения №2).

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания услуг Кранами согласовывается Сторонами в Заявке Заказчика и указывается в Спецификациях к настоящему Договору. В Спецификации к настоящему Договору фиксируется режим использования Крана на Объекте Заказчика. В случае использования Крана менее минимального срока по не зависящим от Исполнителя причинам, услуги Крана оплачиваются Заказчиком из расчета минимального срока использования Крана, независимо от количества фактически отработанного времени. 
3.2. Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору (включая перебазировку до Объекта и обратно) в течение 2 (двух) рабочих дней в порядке предоплаты, на основании выставленного Исполнителем счета, если Сторонами в Соответствующей Спецификации не оговорено иное.
3.3. Исполнитель имеет право на перенос начала оказания услуг в соответствии с датой фактического внесения Заказчиком предварительной оплаты в полном объеме, при этом Исполнитель не несет ответственности за невыполнение заявки в срок или любые расходы Заказчика, вызванные таким переносом.
3.4. В случае необходимости привлечения Исполнителем вспомогательной Техники, дополнительных частей крана для изменения конфигурации Крана, стоимость таких расходов согласовывается Сторонами дополнительно и оплачивается Заказчиком отдельно на основании счета, выставленного Исполнителем. 
3.5. Платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Учёт рабочего времени (вынужденного простоя) Техники осуществляется в машино-часах и мaшино-сменах. Мaшино-час равен 1 (одному) часу работы Кранов. Продолжительность машино-смены определяется Спецификацией.
3.7. Количество машино-часов (машино-смен), отработанное каждой единицей Техники в сутки, фиксируется Сторонами ежедневно в сменных рапортах (далее – «учетные документы»).
3.8. Отчетный период аренды – каждые 10 (десять) суток. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель направляет Арендатору по электронной почте либо через систему ЭДО подписанный с его стороны УПД с приложением учетных документов по каждой единице Техники.
С момента получения документов по электронной почте или через систему ЭДО Заказчик подписывает УПД и в течение 2 (двух) рабочих дней направляет подписанный УПД Исполнителю. Документы, направленные по электронной почте, считаются полученными в рабочий день, следующий за днем их направления. 
В случае неподписания УПД Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения УПД обязан направить Исполнителю мотивированные возражения (отказ). При наличии мотивированного отказа Заказчика, Сторонами незамедлительно составляется перечень недоработок с указанием сроков их исправления, если это возможно (при этом общий срок не должен превышать 7 (семи) рабочих дней с даты окончания отчетного периода). В случае неподписания УПД в срок и/или непредставления мотивированного возражения, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате. В таком случае УПД оформляется Исполнителем в одностороннем порядке и имеет для Заказчика обязательную силу. 
Оригиналы УПД в 2 (двух) экземплярах с подписью Исполнителя и с учетными документами (заверенными должным образом копиями путевых листов) вручаются ответственному лицу Заказчика или направляются почтой по адресу, указанному в разделе 8 Договора. Экземпляры Арендодателя, подписанные Арендатором, направляются в адрес Арендодателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения Арендатором

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала работ подает Исполнителю Заявку по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору. 
4.2. Датой начала оказания услуг считается дата, когда Кран прибыл на Объект Заказчика, согласно ранее поданной Заявке. При невозможности заезда Крана на площадку по причинам, не зависящим от Исполнителя, датой начала оказания услуг считается дата прибытия автомобильного крана к Объекту Заказчика.
4.3. Продление срока оказания услуг по настоящему Договору производится по согласованию Сторон при условии обязательного письменного уведомления Заказчиком Исполнителя. Стоимость услуг на период продления определяется по согласованию между Сторонами. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
5.1. Обязанности Заказчика:
5.1.1. Заказчик обязуется обеспечить своевременную оплату оказанных услуг и иных платежей в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.2. Заказчик обязуется обеспечить сохранность Кранов в рабочее и не рабочее время, в том числе (но не ограничиваясь) от угона, хищения, разбойных действий и поджога. 
5.1.3. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет подготовить площадку для размещения, работы и монтажа Крана и подъездные пути, достаточные для прохождения подвижного состава, в соответствии с требованиями технической документации.
5.1.4. Заказчик обязуется переслать Исполнителю по электронной почте скан-копии подписанных сменных рапортов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения от Исполнителя, с обязательным досылом оригиналов по адресу Исполнителя, указанного в настоящем Договоре, не позднее последующих 10 (десяти) рабочих дней.
5.1.5. Заказчик обязуется выполнять обязательства, перечисленные в настоящем Договоре и возместить Исполнителю понесенный ущерб, в случае их невыполнения.
5.1.6. Подъемный груз и условия работы:
a. Предоставить Исполнителю для ознакомления ППР(пс) и/или ПОС (проект организации строительства), утверждённые руководителем организации, выполняющей работы на Объекте Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала работ.  
б.  Заказчик несет ответственность за то, что данные о поднимаемом грузе (масса груза, габаритные размеры груза и т.п.) и другие данные (высота подъёма груза, расстояние от места установки крана до места размещения груза, вид и способ крепления грузозахватных приспособлений и т.п.), важные с точки зрения планирования подъемных работ, являются верными, и Стороны о них проинформированы.
в. Работа Крана ведется под руководством представителя Заказчика, ответственного за безопасное производство работ, с соблюдением всех требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее - ФНП). Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях с применением крана должно осуществляться в соответствии с ППР(пс), разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией, в соответствии с требованиями пунктов 159 - 163 ФНП. Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ППР(пс) несет его разработчик. Эксплуатация Крана с отступлениями от требований ППР(пс) не допускается. Внесение изменений в ППР(пс) осуществляется разработчиком ППР(пс). При перемещении груза Краном должны соблюдаться требования пунктов 114 - 116 ФНП. 
г. Подъем и транспортировка людей с применением Крана, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешена в соответствии с требованиями пунктов 235 – 247 ФНП.
д. Заказчик несет ответственность за то, что несущая способность и равномерность поверхности грунта/площадки являются достаточными для безопасной стоянки/ работы/ перемещения Техники. Установка Крана стрелового типа должна производиться на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера поверхности. Устанавливать Кран стрелового типа для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разрешается. В случае необходимости: неровная площадка, сыпучий грунт, просадка поверхности - Заказчик обеспечивает наличие аутригеров автомобильного Крана, а также производит укрепление площадки для обеспечения безопасности. В случае повреждения колес автомобильного Крана при движении/работе на не утрамбованном грунте, ремонт вышедших из строя элементов осуществляется за счет Заказчика. При этом время простоя Крана в ожидании запасных частей и(или) ремонта, будет считаться рабочим временем Крана и оплачиваться в полном объеме.
е. При организации и проведении в ходе строительного производства работ с применением Крана, Заказчик должен обеспечить соблюдение требований  Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 883н, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461. Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное производство работ с применением Крана, крановщики Исполнителя, рабочие люльки и стропальщики должны быть ознакомлены с ППР(пс) до начала производства работ. Персонал, который назначается для выполнения работ по зацепке, в т.ч. по навешиванию на крюк Крана, строповке и обвязке грузов, перемещаемых Краном с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик". К обязанностям Заказчика также относится устройство защитных, страховочных и сигнальных ограждений, ограждающих устройств, конструкций и т.п. в тех местах, где это требуется, согласно действующих строительных норм и правил в области охраны труда.
ж. Работы Кранов, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать при скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте крана, при температуре окружающей среды, ниже предельно допустимой температуры, указанной в паспорте крана, при снегопаде, дожде, тумане, в случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, при этом данный период простоя Крана считается рабочим временем и оплачивается в полном объеме.
з. Расходы, связанные с выполнением вспомогательных работ и требуемых для этого принадлежностей, несет Заказчик.  Заказчик также отвечает за подбор вспомогательного персонала, таких как стропальщиков и подающих команды крановщику, а также - оплату их труда. 
и. Заказчик отвечает за прикрепление груза и другие меры по задействованию подсобной рабочей силы, равно как - за состояние принадлежностей, предоставленных Заказчиком.
к. Заказчик обеспечивает и информирует работников Исполнителя о безопасных проходах к месту монтажа, демонтажа крана, а также обеспечивает безопасные проходы для машиниста крана к подъемному сооружению.
5.1.7. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, правил безопасной эксплуатации оборудования, санитарных норм на строительной площадке, где находится Кран. 
5.1.8. При производстве работ вблизи линий электропередачи организовать ведение работ по наряду-допуску. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Наряд-допуск выдается машинисту Крана перед началом работы.
5.1.9. Оформлять своевременно и за свой счет все необходимые пропуска, разрешения на сотрудников и технический парк Исполнителя, исполняющих условия настоящего Договора. Организовать заезд/выезд Крана, подвижного состава Исполнителя с элементами Крана перед началом и по окончании оказания услуг. В случае простоя Крана, либо подвижного состава Исполнителя в связи с отсутствием оформленных пропусков, за каждый час простоя Крана Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере, эквивалентном стоимости одного м/ч работы Крана.
5.1.10. Обеспечить круглосуточную возможность доступа представителей Исполнителя к Крану для проверки его состояния и условий эксплуатации.
5.1.11. В случае приостановления работ либо изменения согласованного объема работ по настоящему Договору (согласованной Спецификации) Заказчик обязуется за 10 (десять) рабочих дней предупредить Арендодателя о такой приостановке или изменении объема работ.
5.1.12. Заказчик обязуется ежедневно, т.е. по завершении рабочей смены, подписывать Исполнителю сменные рапорты по каждой единице Техники, с указанием отработанных машино-часов. В случае, если Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня не подписал и не дал письменных замечаний по предоставленному сменному рапорту, такой рапорт считается подписанным со стороны Заказчика.
5.1.13. Заказчик обязуется обеспечить проведение обязательного предрейсового медицинского осмотра водительского состава собственными силами или с привлечением специализированной организации.
5.1.14. Если иное не оговорено в Спецификации, Заказчик обязуется обеспечить заправку Техники топливом. Топливо должно соответствовать действующим ГОСТ, а также всем установленным требованиям и нормативам, качество должно подтверждаться сертификатом и соответствующим протоколом на партию. Исполнитель вправе перед началом смены проверить качество топлива, заправленного в Технику Заказчиком. В случае несоответствия топлива установленным требованиям замена топлива, промывка системы и ремонт Техники производится за счет Заказчика, при этом время простоя Техники в период проведения указанных работ считается рабочим временем Крана и оплачивается в полном объеме.

5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Доставить Кран на Объект и осуществлять эксплуатацию Крана в соответствии с его целевым назначением. 
5.2.2. В течение всего срока действия настоящего Договора поддерживать надлежащее техническое состояние Крана, в том числе нести эксплуатационные расходы, связанные с его техническим обслуживанием, ремонтом, приобретением запчастей, расходных материалов.
5.2.3. При обнаружении неисправностей либо поступлении от Заказчика надлежащих сведений о неисправности Крана, в кратчайшие сроки, соответствующие обычаям делового оборота, произвести ремонт, либо при наличии возможности, по согласованию между Сторонами произвести замену Крана. 
5.2.4. Управлять и производить техническую эксплуатацию Крана, в соответствии с паспортными характеристиками и технической документацией, в соответствии с целями настоящего Договора, в том числе обеспечить наличие достаточного количества аттестованных машинистов и иного персонала соответствующей квалификации, необходимых при монтаже и эксплуатации Крана, укомплектованных спецодеждой, необходимым инструментом, оборудованием и Техникой.
5.2.5. По окончании каждого отчетного периода (п. 3.8. Договора) составлять и предоставлять Заказчику на подпись УПД, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Весь пакет документов направляется Заказчику по электронной почте или через ЭДО.
5.2.6. Согласовать либо отклонить проект производства работ Краном, предоставленный Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.
5.2.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение им, привлеченными Исполнителем лицами правил охраны труда, техники безопасности, правил безопасной эксплуатации оборудования, санитарных норм на Объекте, в том числе при производстве работ Краном на Объекте Заказчика.
5.2.8. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное выполнение или невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором. При этом Исполнитель не отвечает за убытки Заказчика, включая упущенную выгоду и недополученную прибыль, или любые другие расходы Заказчика.
5.2.9.  Исполнитель предоставляет технически исправную Технику и производит её своевременное техническое обслуживание.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц и(или) Технику, принадлежащую третьим лицам, без предварительного согласования с Заказчиком.
5.3.2.  Требовать возмещения причиненных убытков в случае хищения или повреждения Техники, если это произошло в результате виновных действий и /или бездействий Заказчика в период действия Договора.
5.3.3. Приостановить эксплуатацию Техники в случае возникновения задолженности по оплате аренды (в т.ч. предоплаты) более 1 (одной) рабочей смены и/или нарушения п. 5.1.3, 5.1.9, 5.1.14. Договора. Приостановка работ в данном случае считается рабочим временем Крана и оплачивается в полном объеме.
5.3.4. В случае, если простой Техники по основаниям, указанным в п. 5.3.3. настоящего Договора, составляет более 3 (трех) суток, Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или в соответствующей части и вывезти Технику с Объекта с последующим выставлением на Заказчика стоимости вынужденного простоя (как рабочего времени Крана) и демобилизации Техники с Объекта.
5.3.5. Приостановить действие работ Кранов в случае ухудшения погодных условий, в том числе, но не ограничиваясь: увеличение скорости ветра, порывы ветра, дождь, ливень, ураган, понижение температуры и т.п. и т.д., руководствуясь при этом нормами технического паспорта Спецтехники и ФНП, без применения к Исполнителю каких-либо санкции за такую приостановку.

6. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
6.1. Право отказа от поставленной задачи:
Машинист Крана имеет право отказаться от поставленной перед ним задачи, если он посчитает, что вследствие ее выполнения может быть нанесен ущерб либо ему самому, либо Крану, Заказчику или же третьему лицу. Отказ машиниста фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика и Исполнителя.
6.2. При наступлении происшествия с Краном, в результате которого была повреждена Техника и/или имущество Исполнителя, Заказчика или третьих лиц, Заказчик не позднее 1 (одного часа) обязан информировать Исполнителя о фактах повреждений. Представители Сторон обязаны составить акт осмотра повреждений Техники и/или иного имущества с описанием обстоятельств, причин и условий происшествия, и подписать его, либо зафиксировать в акте причину отказа от подписания акта. Стороны договорились, что отказ любой из Сторон Договора от подписания акта о причинении повреждений (ущерба) Технике и/или имуществу Исполнителя, Заказчика и/или третьей Стороне, лишает отказавшуюся Сторону Договора права ссылки на отказ в случае рассмотрения спора в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, а в части обязательств, вытекающих из настоящего Договора, в том числе финансовых и не исполненных к моменту его прекращения – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Датой подписания Договора считается дата, указанная на первой странице настоящего Договора. Если срок выполнения заявки Заказчика, принятой к исполнению в период действия настоящего Договора, или подписанной Сторонами Спецификации превышает срок договора, то настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами обязательств по данной Заявке/Спецификации. Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении прекратить его действие.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному соглашению Сторон, по требованию одной из Сторон, в случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора, а также на основании вступившего в законную силу решения суда. Вне зависимости от основания расторжения Договора (одностороннего отказа) Заказчик в любом случае обязуется оплатить демобилизацию Техники, если обязанность Заказчика по демобилизации Техники предусмотрена Спецификацией.
7.3. Стороны вправе немотивированно отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или в части) и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об отказе от исполнения Договора, направленного в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. 
7.4. Расторжение (прекращение) настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору, имевших место до момента расторжения (прекращения) настоящего Договора, а также от исполнения обязательств, возникших у Сторон до момента расторжения (прекращения) Договора или в связи с ним (в том числе, но не ограничиваясь: обязательство Заказчика по оплате демобилизации Техники с Объекта и стоимости услуг и/или работы/простоя Крана до момента возврата Техники Исполнителю по Акту возврата).

8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
8.1. В случае гибели или повреждения Крана, Заказчик обязан возместить причиненный и документально подтвержденный ущерб, а также возместить все причиненные Исполнителю убытки, включая штрафы, налагаемые на Исполнителя государственными органами, если будет установлено, что гибель или повреждение Техники произошли по обстоятельствам, за которые Заказчик отвечает в соответствии с Законом или Договором.
8.1.1. В случае выполнения ремонта Крана, поврежденного или вышедшего из строя по причинам, не зависящим от Исполнителя, время, затраченное на ремонт, считается временем вынужденного простоя и оплачивается как рабочее время Крана. 
8.1.2. В случае гибели или повреждения Крана по вине Заказчика, Заказчик обязан своими силами и за свой счет обеспечить подъем/перемещение Крана на площадку для беспрепятственного доступа представителей Исполнителя/страховщика/экспертной организации, подвижного состава. При этом, до момента получения компенсации Исполнителем и перемещения Крана/частей Крана на Площадку, Заказчик обязуется оплачивать услуги утраченного Крана как рабочее время по настоящему Договору.  
8.1.3. В случае повреждения без возможности полного восстановления противовесов либо иных критически важных элементов или узлов Крана по вине Заказчика или привлеченных им третьих лиц, Заказчик обязан возместить в двойном размере расходы Исполнителя по их замене на новые.  
8.2. Простой Крана по причине обслуживания, поломки, или ремонта, произошедших по вине Исполнителя, Заказчик не оплачивает.
8.3. В случае простоя Крана по какой-либо причине, не зависящей от Исполнителя (в том числе, но не ограничиваясь: отсутствием фронта работ и(или) оформленных пропусков на въезд/выезд, неблагоприятных погодных условий, невозможности заезда/выезда с/на Объект(а), неподготовленности площадки и подъездных путей, выходными и праздничными днями), данный период простоя считается рабочим временем Крана и оплачивается Заказчиком в полном объеме.
8.4. В случае необоснованного уклонения Заказчика от подписания УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, указанные в документах суммы считаются согласованными надлежащим образом.
8.5. В случае отказа Заказчика по не зависящим от Исполнителя причинам от использования доставленного на Объект Заказчика Крана, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты стоимости доставки/вывоза Крана на Объект/с Объекта Заказчика, а также уплаты стоимости минимального срока использования Крана.
8.6. В случае задержки оплаты стоимости оказания услуг Краном, авансовых и иных платежей по Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. В случае задержки оплаты за оказанные услуги, авансовых или иных платежей Исполнитель вправе приостановить работу Крана, что будет рассматриваться как простой по вине Заказчика, который подлежит оплате в полном объеме.
8.7. При условии отсутствия вины Исполнителя за гибель или повреждение Крана на Объекте Заказчика, убытки, понесенные третьими лицами в связи с этим, а также штрафы, налагаемые государственными органами на Исполнителя за вред, причиненный окружающей среде, возмещаются (компенсируются) Заказчиком.
8.8. За уклонение Заказчиком от возврата Исполнителю подписанных УПД, при отсутствии оснований для задержки, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа, а Заказчик обязан уплатить, в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы УПД за каждый день, превышения установленного Договором срока отправки (возврата) Исполнителю подписанных Заказчиком выполненных на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте Договора. В случае отсутствия возражений со стороны Заказчика, УПД считаются принятыми Заказчиком по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
8.9. Стороны гарантируют друг другу, что являются надлежащим образом зарегистрированным на территории РФ юридическим лицом, исполняют обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов, предпринимают все действия, направленные на соблюдение интересов Сторон, связанных с осуществлением налогового контроля, и исключающие возможность привлечения какой-либо из Сторон к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах и/или доначисление налогов, связанное с неправомерными действиями или бездействиями Сторон по договору, должностных лиц, осуществляющих распорядительные функции для Сторон по договору, а также иных лиц, которым в соответствии с волей какой-либо из Сторон по договору предоставлено право осуществлять от имени этой Стороны действия, направленные на уплату налогов и сборов, осуществление учета.
8.10. В целях исключения возможных налоговых рисков, а также с целью проявления «должной осмотрительности» и «проверки благонадежности» контрагента при заключении настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу следующий комплект документов:
- реквизиты (карточка юридического лица с образцом печати);
- документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица на подписание настоящего Договора (документ о назначении лица на должность единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор), доверенность, иное);
- устав юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- приказ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица и главного бухгалтера юридического лица;
- сведения о среднесписочной численности работников юридического лица;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- бухгалтерская отчетность (баланс за последний отчетный год); налоговая отчетность (декларация по налогу на прибыль за последний отчетный год и последний квартал, предшествующий заключению настоящего Договора; декларация по НДС за последние два квартала, предшествующие заключению настоящего Договора), составленная по российским стандартам бухгалтерского и налогового учета с отметкой государственной налоговой инспекции о приёме;
Все документы должны быть представлены в копиях, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью организации либо в скан-копиях.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор).
9.2. Форс-мажорными обстоятельствами Сторонами признаются: военные действия; стихийные бедствия; запретительные меры государственных органов власти; иные обстоятельства, предусматриваемые законодательством РФ в качестве форс-мажорных. Стороны по настоящему Договору согласились, что к обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены забастовка сотрудников одной из Сторон Договора, либо отсутствием у одной из Сторон Договора денежных средств и (или) производственных
ресурсов. Не являются форс-мажором сложные климатические условия, такие как сильный ветер, дождь,
град, шторм и т.д., за исключением стихийных бедствий, полностью исключающих возможность технической эксплуатации Техники.
9.3. При наступлении указанных обстоятельств, на основании сведений подтвержденных торговой палатой, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств,
должна в 10-дневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств на основании сведений подтвержденных торговой палатой. 
9.4. В случае своевременного уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, по настоящему Договору Стороны обязуются решать путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. До обращения в суд Стороны предпринимают попытки урегулировать спор в претензионном порядке. Сторона, полагающая, что со Стороны другой Стороны имеют место нарушения договорных условий, предъявляет Стороне – нарушителю претензию в письменной форме. Срок ответа на претензию не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии (требования). 
10.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или в претензионном порядке, споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Истца.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.2. Все документы Сторон, включая настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, заявки, спецификации и т.д., переданные посредством электронной почты, признаются имеющими юридическую силу, если они подписаны уполномоченными лицами Сторон, имеют круглые печати организаций и направлены с корпоративного почтового сервера стороны-отправителя, либо исходящий адрес e-mail включает в себя доменное имя стороны-отправителя, указанное в настоящем Договоре. В случае необходимости Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы таких документов, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса.
11.3. Для целей быстрого и эффективного документооборота Стороны согласны, что обмен документами (в т.ч. но, не ограничиваясь: дополнительные соглашения, спецификации, акты, УПД, счета на оплату, уведомления, претензии, любая переписка сторон в рамках настоящего Договора) может осуществляться посредством электронной почты либо через систему электронного документооборота Контур.Диадок. Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и так далее) считается дата в извещении о получении, сформированного в системе юридически значимого обмена электронными документами. При этом данные документы имеют силу оригинала.
11.4. Все действия в рамках данного Договора осуществляются с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» (от 29.07.2004 г.№98-ФЗ) и иных нормативных актов Российской Федерации в данной области. Стороны обязуются обеспечить соблюдение условий защиты любой, полученной от другой Стороны, информации, не допускать ее открытого опубликования, разглашения и передачи без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не использовать во вред друг другу.
11.5. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других перечисленных в реквизитах, каждая Сторона в течение 7 (семи) календарных дней должна письменно сообщить об этом другой Стороне.
11.6. Регулирование настоящего Договора, включая также остальные вопросы, вытекающие из него, но прямо им не оговариваемые, осуществляется согласно действующему законодательству РФ. Недействительность любого из положений настоящего Договора, в т.ч. отдельных его условий, не влечет за собой прекращение действия настоящего Договора в целом
11.7. Настоящий Договор подписан Сторонами в 2 (двух) идентичных экземплярах, равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТЕХНО СТРАНА»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. М.О. №15, пер. 5-й Верхний, д. 1, к. 5, лит. А, оф. 310
ОГРН 1177847339570
ИНН/КПП 7814708451 / 780201001
р/с 40702810355000032806
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК в ПАО СБЕРБАНК
к/с  30101810500000000653
БИК 044030653
тел. +7(812)504-88-47
E-mail: info@tehstrana.ru



Генеральный директор	

_____________________ / Качуров В.И. /
	ЗАКАЗЧИК: ООО «ШЕЛЛРОКК»

Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
ОГРН 1237700462427
ИНН/КПП 9726048866 / 772601001
р/с 40702810112010587017
Банк Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с  30101810445250000360
БИК 044525360
тел. 8 800 101 24 13
E-mail: info@shellrockk.ru


Генеральный директор

_____________________ / Бусел Е.А. /                  




Приложение № 1
к Договору №0602-24-ТС/25 от «02» июня 2025 г.

ФОРМА

ЗАЯВКА № _______ от «____» ____________202__ г.
к Договору № 0602-24-ТС/25  от «02» июня 2025 г.

Исполнитель – ООО «ТЕХНО СТРАНА» (ИНН 7814708451, тел./факс +7 812 504 88 47)

	Заказчик: ________________________________________________________________, ИНН ___________________, 
Адрес: _____________________________________, Телефон: ___________________, 
E-mail: ___________________

	Просим выделить (тип техники, г/п крана, высота стрелы и пр.)
	


	Дата и время подачи техники
	Дата:
Время:
	Кол-во смен:

	Адрес / координаты подачи техники
	


	Подъездные пути и рабочая площадка (качество покрытия, габаритные размеры и пр.)
	Подъездные пути:
	Рабочая площадка:

	Описание характера работ
	

	Наличие грузозахватных приспособлений
	

	Контактное лицо на объекте 
(ФИО, тел.)
	


	Представители Заказчика, уполномоченные подписывать сменный рапорт/путевой лист
	ФИО_____________________________________________
Должность________________________________________
Телефон: __________________________________________

	Согласованная стоимость смены и доставки, руб., с НДС. Минимальная смена – 10 часов
	Смена_______________________. Машино-час_____________________.

Доставка_____________________.

	Наличие ППР(пс) ____________ Наличие ЛЭП ________________
                                                           (есть / нет)                                                                           (есть / нет)
Ответственный за безопасное производство работ:
______________________________________________________________________
(ФИО, № удостоверения)
Стропальщики:
_____________________________________________________________________
(ФИО, № удостоверения)


УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
1.  В случае несоответствия технических характеристик Кранов, указанных в заявке, требованиям, необходимым для оказания услуг на объекте и обеспечения техники безопасности (в том числе, но не ограничиваясь, неготовностью площадки для размещения Кранов, подъездных путей для её доставки и компонентов к ней, недостаточной грузоподъемности автокрана относительно груза и т.п.), Стороны составляют Акт о невозможности исполнения Заявки с указанием препятствий, причин и обстоятельств, который будет являться основанием для решения финансовых вопросов (оплаты или возврата аванса за услуги). При уклонении одной из Сторон от составления акта, составленный односторонний акт не лишает Стороны права использовать документ в судебном споре.
1. Исполнитель обязан: предоставить Краны в исправном состоянии в согласованные сроки; обеспечить безопасную эксплуатацию Кранов в соответствии с руководством по эксплуатации Кранов и требованиями действующего законодательства РФ; не исполнять указания Заказчика, если таковыми нарушаются правила техники безопасности при ведении работ, а также в случае превышения заявленной массы груза более чем на 5%; при необходимости заменить неисправную технику.

С условиями предоставления и оплаты услуг ознакомлены. Оплату гарантируем.
Ответственное лицо Заказчика:

 ______________________________/ _______________________  /       __________________________    /
Должность	                                Подпись, МП.                                         Расшифровка подписи


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Исполнитель: ООО «ТЕХНО СТРАНА»
Генеральный директор

______________________/ Качуров В.И.
	Заказчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»
Генеральный директор 

_______________________ / Бусел Е.А.





     Приложение № 2
к Договору № 0602-24-ТС/25  от «02» июня 2025 г.
ФОРМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
к Договору № 0602-24-ТС/25  от «02» июня 2025 г.
г. Санкт-Петербург                                                                                                                          «__» _____ 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании устава, с одной Стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО СТРАНА» (ООО «ТЕХНО СТРАНА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Качурова Владимира Игоревича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
Составили настоящую Спецификацию о нижеследующем:

1. Краны и стоимость оказания услуг:
1.1.  ______________ или аналог, количество – _______ единицы.
	№
	Стоимость (за 1 единицу)
	Размер платежа, в руб., с НДС 20%

	1.1.
	Стоимость 1 маш/ч оказания услуг Краном
	

	1.2. 
	Мобилизация Крана на Объект Заказчика
	

	1.3.
	Демобилизация Крана с Объекта Заказчика
	


1.2. _____________ или аналог, количество – _____________ единица.
	№
	Стоимость (за 1 единицу)
	Размер платежа, в руб., с НДС 20%

	1.1.
	Стоимость 1 маш/ч оказания услуг Краном
	

	1.2. 
	Мобилизация Крана на Объект Заказчика
	

	1.3.
	Демобилизация Крана с Объекта Заказчика
	


2. Объект Заказчика (место оказания услуг): ______________.
3. Срок оказания услуг: _____________________
4. Условия оказания услуг:
4.1. Условия работы: ______________.
4.2. Перебазировка Кранов: от места нахождения до Объекта и обратно осуществляется силами Исполнителя и за счет Заказчика. Стоимость перебазировки указывается в п. 1 настоящей Спецификации. Оплата перебазировки производится в порядке предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования Заявки.
4.3. Проживание сотрудников Исполнителя: ______________.
4.4. Доставка сотрудников Исполнителя: ______________.
4.5. Питание сотрудников Исполнителя: ______________.
4.6. Начало оказания услуг – с момента прибытия Кранов на Объект с учетом п. 4.2. Договора. 
4.7. Обеспечение топливом: __________________
5. Порядок оплаты услуг: _________________________.
6. Подписи Сторон:
	Исполнитель: ООО «ТЕХНО СТРАНА»
Генеральный директор

______________________/ Качуров В.И.
	Заказчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»
Генеральный директор 

_______________________ / Бусела Е.А.




ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Исполнитель: ООО «ТЕХНО СТРАНА»
Генеральный директор

______________________/ Качуров В.И.
	Заказчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»
Генеральный директор 

_______________________ / Бусела Е.А.





СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
к Договору № 0602-24-ТС/25  от «02» июня 2025 г.

г. Санкт-Петербург                                                                                                                 «02» июня 2025 года


Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании устава, с одной Стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО СТРАНА» (ООО «ТЕХНО СТРАНА»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Качурова Владимира Игоревича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
Составили настоящую Спецификацию о нижеследующем:

1. Краны и стоимость оказания услуг:
1.1.  Liugong LTC550 или аналог, количество – 2 (две) единицы.
	№
	Стоимость (за 1 единицу)
	Размер платежа, в руб., с НДС 20%

	1.1.
	Стоимость 1 маш/ч оказания услуг Краном
	5 900,00

	1.2. 
	Мобилизация Крана на Объект Заказчика
	90 000,00

	1.3.
	Демобилизация Крана с Объекта Заказчика
	90 000,00



1.2. КАМАЗ 43118 с КМУ или аналог, количество – 1 (одна) единица.
	№
	Стоимость (за 1 кран)
	Размер платежа, в руб., с НДС 20%

	1.1.
	Стоимость 1 маш/ч оказания услуг Краном
	3 600,00

	1.2. 
	Мобилизация Крана на Объект Заказчика
	[bookmark: _GoBack]20 000,00

	1.3.
	Демобилизация Крана с Объекта Заказчика
	20 000,00


2. Объект Заказчика (место оказания услуг): ______________.
3. Срок оказания услуг: _____________________
4. Условия оказания услуг:
4.1. Условия работы: минимально 1 смена по 10 (десять) часов, 6 дней в неделю.
4.2. Перебазировка Кранов: о места нахождения до Объекта и обратно осуществляется силами Исполнителя и за счет Заказчика. Стоимость перебазировки указывается в п. 1 настоящей Спецификации. Оплата перебазировки производится в порядке предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с момента согласования Заявки.
4.3. Проживание сотрудников Исполнителя: силами и за счет Заказчика.
4.4. Доставка сотрудников Исполнителя: от места проживания, организованного Заказчиком, до Объекта и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика.
4.5. Питание сотрудников Исполнителя: силами и за счет Исполнителя.
4.6. Начало оказания услуг – с момента прибытия Кранов на Объект с учетом п. 4.2. Договора.
4.7. Обеспечение топливом: ___________________.
5. Порядок оплаты услуг: предоплата за 10 (десять) суток (100 часов) оказания услуг Кранами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации. Дальнейшая оплата осуществляется за каждые последующие 10 (десять) суток в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выставления счета на предоплату, но в любом случае не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала нового периода аренды (10 суток).
6. Подписи Сторон:
	Исполнитель: ООО «ТЕХНО СТРАНА»
Генеральный директор

______________________/ Качуров В.И.
	Заказчик: ООО «ШЕЛЛРОКК»
Генеральный директор 

_______________________ / Бусела Е.А.



