	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4»
Контактная сеть обкаточных путей. на сумму  10 166 742,28  руб.
	

	Дата
	__.__.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	Исключить повышающий коэффициент, на доп.соглашения он не распространяется.
	
	
	

	2 
	
	Исключить непредвиденные расходы , работы уже выполнены.
	П.3.1.16.3.
	
	

	3 
	4
	Исключить К=1,15 на данный сборник не распространяется
	
	
	

	4 
	
	Для материалов стоимость которых превышает 40 000 руб. предоставить КАЦ с прилагаемыми документами- 3 прайса
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	7,11
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР28-02-023-04
	
	откорректировано
	

	7 
	8,12
	Исключить, не использовалось
	
	откорректировано
	

	8 
	9
	Цена выше рыночной
	https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd-fundament/2/obj/15/
	
	

	9 
	18
	Цена выше рыночной
	https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd/
	
	

	10 
	19
	Исключить, учтено в монтаже опор (2 знака на опору)
	
	откорректировано
	

	11 [bookmark: _Hlk158113848]
	21-24
	В ВОРе расшифровать состав комплекта
	
	
	

	12 
	22
	Исключить из расценки  ФССЦ-01.7.06.03-0024
	
	откорректировано
	

	13 
	30
	Указать в ВОРе марку хомута (п.18 ВОР)
	
	
	

	14 
	31,32,60,55
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм20-02-002-23; 61,57,56 перенести к заменяемой расценке
	
	откорректировано
	

	15 
	33
	Исключить, работы не выполнялись, по сути эта расценка включает в себя всю демонтажную и монтажную часть сметы. Задвоение работ п.1,2 и весь монтаж обратно.
	
	откорректировано
	

	16 
	36
	Цена выше рыночной
	https://k-ps.ru/agg/product/provoda-neizolirovannyie/dlya-vozdushnyix-linij-elektroperedach/m/33969/798/
	
	

	17 
	47
	Исключить, учтено в п.46
	
	откорректировано
	

	18 
	37,43
	Заменить на  ФССЦ-08.3.03.02-1006
	П.3.1.7.1. инструкции АО ТМХ
	
	Для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо  использовать ФССЦ

	19 
	40
	Не понятно примечание, для чего есть же  ФЕРм20-02-001-04
	
	откорректировано
	

	20 
	42
	Цена выше рыночной
	https://kabel-s.ru/catalog/mf/mf-100/
	
	

	21 
	55,60
	Изоляторы учтены в работе  ФЕРм20-02-002-23; исключить
	
	ФЕРм20-02-002-23 включает в себя фиксацию гирлянд изоляторов, а согласно ВОР необходимо отдельный монтаж изоляторов
	

	22 
	39
	Цена выше рыночной
	https://xcabel.ru/products/m-95
	
	

	23 
	56,57,59
	Цена завышена, проверил коммерческий отдел
	[image: ]
	
	

	24 
	58
	Исключить, работа учтена в п.45,46
	
	Но 45 исключается…
	

	25 
	49,51,53
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм20-02-023-05, п.52,50,54 перенести к работе.
	
	откорректировано
	

	26 
	59 
	Перенести к анкеровке п.45,46
	
	
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
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