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Служебная записка
	Довожу до вашего сведения, что в связи с возникшими сложностями в формировании заказа отделом снабжения, возникла необходимость пересмотра объёмов заказанных позиций, согласно проектной документации.
[bookmark: _Hlk150425092][bookmark: _Hlk150420713]На этапе подготовки конкурсной документации, мною был отправлен запрос на поставку материалов РШП для АО «Метровагонмаш» в разные организации, выбрана была АО «НТПК». Поставщик сделал расчет исходя из проектной документации титул 131-23-ПЖ. В котором есть позиция №4 «Накладка 1Р-65» (по две штуки с комплектом крепления) ГОСТ 33184-2014. Единица измерения в проектной документации данной позиции указана «комплект» в количестве 310 шт. Масса единицы измерения не указана. В примечаниях спецификации указано (в том числе старогодние накладки в количестве 16 штук). Из указанных в спецификации данных, поставщиком и мною было принято решение о закупке 294 шт. «накладки новые 1Р-65 (за вычетом старогодних 16 шт.) 
08 августа 2023 г. после корректировки условий договора и спецификации, договорным отделом в адрес Руководителя Проекта Шевчук К.А., Генерального Директора Бусела Е.А. и меня, была направлена на согласование и проверку спецификация на материалы и юридическую чистоту спецификации для формирования заказа. 
В свою очередь, Шевчук К.А. направил спецификацию на проверку количества и соответствия материалов РШП согласно проекту в ПТО Грунину А., у которого так же не возникло вопросов к количеству заказываемой продукции. Из чего я сделал вывод, что расчет выполнен верно. 
Хочется отметить, что проектная документации, которую составляла компания ООО «ОВИСТ», имеет большое количество ошибок, которые привели к сложившейся ситуации. 
Единица измерения в проекте 131-23-ПЖ, позиция №4 «Накладка 1Р-65» «комплекты», а что входит в комплект не указано, масса комплекта тоже не указана, а благодаря ей можно было бы сделать точный расчет и выявить ошибки. Между тем, в примечании идет пояснение в штуках. А в проекте 130-23-ПЖ 1,2,3,4 путь, в спецификации указана «Накладка 2Р-65 (шести)» количество в штуках, указана масса, расписан комплект креплений, но при этом в названии позиции имеется ошибка - не существует номенклатуры «Накладка 2Р-65 (шести)». Правильное название накладки с шестью отверстиями «Накладка 1Р-65 (шести)». Такое впечатление что титулы 131-23-ПЖ и 13-23-ПЖ подготавливали разные организации, везде имеются разные единицы измерения, разная номенклатура и отличается стиль оформления.
Между тем, производимое изделие «Накладка 1Р-65» и не только оно, но и рельсы, подкладка КД-50, подкладка КД-65, скрепления ЖБР-65 производятся и отгружаются исключительно по весу, а не комплектами и штуками.
Необходимо внедрить контроль на этапе проверки проектной документации, на предмет соответствия номенклатуры и единицы измерения. Так же формирование количества всех материалов, согласно проекту, и предоставление данных для осуществления закупок. 

