ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71 e-mail: kikgeo.fin@gmail.com


Исх.№ 501-К от 14.11.2025г.
Директору по эксплуатации
 и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.
О завершении работ по СП6 и плане работ по СП9
Уважаемый Вячеслав Станиславович!
В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в рамках договора подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 информирую Вас что работы по СП6 завершены в соответствии с утверждённым графиком. По состоянию на 14.11.2025 г. движение по данному участку открыто и может использоваться для выполнения маневровых операций и обеспечения технологических процессов предприятия. 
Дополнительно информирую, что согласно согласованному графику, на период с 19.11.2025 г. по 24.11.2025 г. запланирован следующий комплекс работ по переустройству стрелочного перевода № 9:
Запланированные мероприятия требуют полного ограничения движения по пути № 1 от СП6, что является обязательным условием безопасности при производстве работ данного вида. 
Просим учесть указанную информацию при формировании графиков подачи вагонов, планировании маневровой деятельности и иных логистических операций, связанных с использованием железнодорожной инфраструктуры на территории завода.
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С уважением,

Руководитель проектного офиса 
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»								Липатов В.Е.
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