1. 10.02.2025г. Заказчику в лице Григоряна Т.С. было передано Техническое задание на разработку Рабочей документации по объекту «Соединительный ЖД путь от здания заводоуправления до пути №3, с организацией выставочного жд пути вдоль цеха М-10». Было предложено два варианта трассировки – ожидаем решение Заказчика по выбору варианта, согласованию ТЗ в целом и запуска данных работ.
2. 10.02.2025г. совместно с представителем Заказчика произведен осмотр текущего состояния стрелочных переводов пути №29, по итогам отбракованы под замену 10 стрелочных переводов. 19.02.2025г. Заказчику в лице Григоряна Т.С. было направлено Коммерческое предложение на сумму 4 112 093,11 руб. с НДС 20% на демонтаж одного из выбранных - СП 114 с устройством пути – ожидаем согласования данных работ и готовы приступать. При условии согласования готовы предоставить коммерческий расчёт на весь комплекс работ по отбракованным 10-ти стрелочным переводам.
3. [bookmark: _GoBack]Ввиду завершения работ по текущим подписанным договорам и необходимости либо демобилизации, либо продолжения работ в рамках новых контрактов ожидаем скорейшего решения по вопросу №2 во избежание простоя техники и людей. Все необходимые материалы для начала работ по СП 114 в наличии – готовы приступить по гарантийному письму с последующим заключением договора или допсоглашения к текущему.
4. Нашли решение по замене Стрелочного бруса из дерева на полимер, там где нет возможности по замене на бетон. Полимер дороже, но срок эксплуатации 50 лет. описание дали Тиграну, ответа нет.
5. Обратная связь по письму Морозову
