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к заявке № 406-К от 15.07.2025

Коммерческое предложение с таблицей стоимости работ

Наименование организации потенциального контрагента ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Предмет конкурентного отбора: Право заключения договора по объекту: «Ремонт и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории  «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42

Общая стоимость предложения:
без НДС 78 296 384,39 руб. (Семьдесят восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч триста восемьдесят четыре рубля тридцать девять копеек), 
кроме того НДС 20% 15 659 276,88 руб.
с НДС 93 955 661,27 руб. (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один рубль двадцать семь копеек)

Срок действия предложения 90 календарных дней

	Объявленные условия
	Подтверждаю
да / нет
	Предлагаемые условия

	Сроки выполнения работ и услуг:
- Выход на площадку в течение 5-ти дней с момента оплаты аванса
- Проведение работ в соответствии с технической документацией: 140 календарных дней
	да
	Сроки выполнения работ и услуг:
- Выход на площадку: в течение 5-ти дней с момента оплаты аванса
- Проведение работ в соответствии с технической документацией (Техническое задание):115 календарных дней

	Условия платежа:
- Аванс - 30% от стоимости контракта
- 70% от стоимости договора  – после подписания актов выполненных работ.
	да
	Условия платежа:
- Аванс – 30 % от стоимости контракта
- 70 % от контрактной стоимости – после подписания актов выполненных работ.

	Штрафные санкции:
- 1% от общей стоимости контракта за каждый календарный день срыва сроков, указанных в итоговом протоколе заседания Квалификационной комиссии

	да
	Штрафные санкции:
- 1% от общей стоимости контракта за каждый календарный день срыва сроков, указанных в итоговом протоколе заседания Квалификационной комиссии


	Гарантийный период *
24 месяца с даты формального окончания работ
	да
	Гарантийный период
24 месяца с даты формального окончания работ

	Банковская гарантия на аванс при КП свыше 10 млн. руб. 
	да
	Банковская гарантия на аванс при КП свыше 10 млн. руб. 

	Наличие разрешительной документации на право проведения работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации подтверждается.



Приложение: расчет стоимости

Генеральный директор  ________________________________ Кесслер Ю.Ф.

	М.П.

Приложение к Коммерческому предложению от 15 июля 2025г.
К заявке №406-К от 15.07.2025 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
работ по объекту_«Ремонт и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории  «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42
		
	№ п/п
	Наименование работ/услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Общая стоимость, тыс. руб. (без НДС)
	Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
	Примечания

	
	
	
	
	Работа
	Материалы
	
	

	1
	Устройство путей
	м
	464
	10 221 701,63
	22 725 953,94
	32 947 655,57
	 

	2
	Демонтаж с/п б/н 1/6, правая
	шт.
	1
	348 652,34
	-
	348 652,34
	 

	3
	Демонтаж с/п 3 1/6, правая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	4
	Демонтаж с/п 15 1/9, правая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	5
	Замена СП 6 1/7 левая
	шт.
	1
	5 102 146,80
	39 497 929,68
	44 600 076,48
	 

	6
	Замена СП 7 1/7 левая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	7
	Замена СП 8 1/7 левая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	8
	Замена СП 9 1/7 левая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	9
	Замена СП 10 1/7 левая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	10
	Замена СП 11 1/7 левая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	11
	Замена СП 13 1/7 левая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	12
	Замена СП 14 1/7 правая
	шт.
	1
	
	
	
	 

	13
	Проектные работы, включая корректировку паспорта путей
	комплект
	1
	400 000,00
	-
	400 000,00
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	16 072 500,77
	62 223 883,62
	78 296 384,39
	 

	 
	НДС-20%
	 
	 
	3 214 500,15
	12 444 776,72
	15 659 276,88
	 

	 
	ВСЕГО с НДС
	 
	 
	19 287 000,92
	74 668 660,34
	93 955 661,27
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