На бланке
[bookmark: _Toc246761522][bookmark: _Toc75790098][bookmark: _Hlk69979398][bookmark: _Hlk517164744][bookmark: _Toc246761532][bookmark: _Toc75790105]«15» июля 2025г
к заявке № б/н

Коммерческое предложение с таблицей стоимости работ

Наименование организации потенциального контрагента: Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецинжиниринг» (ИНН 7724698054) 
Предмет конкурентного отбора: Право заключения договора по объекту: «Ремонт и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории  «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42

Общая стоимость предложения:
без НДС          80 120 767,87   (восемьдесят миллионов сто двадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей восемьдесят семь копеек) рублей
кроме того НДС 20%          16 024 153,57   рублей
с НДС          96 144 921,44   (девяносто шесть миллионов сто сорок четыре тысячи девятьсот двадцать один рубль сорок четыре копейки) рублей

Срок действия предложения 60 календарных дней

	Объявленные условия
	Подтверждаю
да / нет
	Предлагаемые условия

	Сроки выполнения работ и услуг:
- Выход на площадку в течение 5-ти дней с момента оплаты аванса
- Проведение работ в соответствии с технической документацией: 140 календарных дней
	да
	Сроки выполнения работ и услуг:
- Выход на площадку: в течение 5-ти дней с момента оплаты аванса
- Проведение работ в соответствии с технической документацией:115 календарных дней

	Условия платежа:
- Аванс - 30% от стоимости контракта
- 70% от стоимости договора  – после подписания актов выполненных работ.
	нет
	Условия платежа:
- Аванс – 40 % от стоимости контракта
- 60 % от контрактной стоимости – после подписания актов выполненных работ.

	Штрафные санкции:
- 1% от общей стоимости контракта за каждый календарный день срыва сроков, указанных в итоговом протоколе заседания Квалификационной комиссии
	да
	Штрафные санкции:
- 1% от общей стоимости контракта за каждый календарный день срыва сроков, указанных в итоговом протоколе заседания Квалификационной комиссии

	Гарантийный период *
24 месяца с даты формального окончания работ
	да
	Гарантийный период
24 месяца с даты формального окончания работ

	Банковская гарантия на аванс при КП свыше 10 млн. руб. 
	да
	Банковская гарантия на аванс при КП свыше 10 млн. руб. 

	Наличие разрешительной документации на право проведения работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации подтверждается.



Приложение: расчет стоимости

Директор ООО «Монтажспецинжиниринг»________________________________ Поляков А.В.
	М.П.

Приложение к Коммерческому предложению от 15 июля 2025г.
К заявке б/н

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
работ по объекту_«Ремонт и замена железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории  «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42
		
	№ п/п
	Наименование работ/услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Общая стоимость, тыс. руб. (без НДС)
	Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
	Примечания

	
	
	
	
	Работа
	Материалы
	
	

	1
	Устройство путей
	м
	464
	   10 453 427,60   
	   24 195 468,67   
	     34 648 896,27   
	 

	2
	Демонтаж с/п б/н 1/6, правая
	шт.
	1
	           117 503,89   
	                           -     
	          117 503,89   
	 

	3
	Демонтаж с/п 3 1/6, правая
	шт.
	1
	           118 721,99   
	                           -     
	          118 721,99   
	 

	4
	Демонтаж с/п 15 1/9, правая
	шт.
	1
	           148 204,95   
	                           -     
	          148 204,95   
	 

	5
	Замена СП 6 1/7 левая
	комплект
	1
	        612 203,00   
	     5 054 763,80   
	       5 666 966,80   
	 

	6
	Замена СП 7 1/7 левая
	комплект
	1
	        661 524,86   
	     4 939 334,88   
	       5 600 859,74   
	 

	7
	Замена СП 8 1/7 левая
	комплект
	1
	        569 665,58   
	     4 880 380,92   
	       5 450 046,50   
	 

	8
	Замена СП 9 1/7 левая
	комплект
	1
	        601 025,86   
	     4 764 749,51   
	       5 365 775,37   
	 

	9
	Замена СП 10 1/7 левая
	комплект
	1
	        650 006,60   
	     5 080 055,41   
	       5 730 062,01   
	 

	10
	Замена СП 11 1/7 левая
	комплект
	1
	        577 819,55   
	     4 959 464,98   
	       5 537 284,53   
	 

	11
	Замена СП 13 1/7 левая
	комплект
	1
	        375 890,30   
	     4 919 671,50   
	       5 295 561,80   
	 

	12
	Замена СП 14 1/7 правая
	комплект
	1
	        638 194,23   
	     5 080 934,48   
	       5 719 128,71   
	 

	13
	Проектная документация
	комплект
	1
	        721 755,31   
	                       -     
	          721 755,31   
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	    16 245 943,72 
	    63 874 824,15 
	     80 120 767,87   
	 

	 
	НДС-20%
	 
	 
	     3 249 188,74   
	   12 774 964,83   
	     16 024 153,57   
	 

	 
	ВСЕГО с НДС
	 
	 
	   19 495 132,46   
	   76 649 788,98   
	     96 144 921,44   
	 





Директор ООО «Монтажспецинжиниринг»________________________________ Поляков А.В.
