1. 10.02.2025г. Заказчику в лице Григоряна Т.С. было передано Техническое задание на разработку Рабочей документации по объекту «Соединительный ЖД путь от здания заводоуправления до пути №3, с организацией выставочного жд пути вдоль цеха М-10». Было предложено два варианта трассировки – ожидаем решение Заказчика по выбору варианта, согласованию ТЗ в целом и запуска данных работ.
2. 10.02.2025г. совместно с представителем Заказчика произведен осмотр текущего состояния стрелочных переводов пути №29, по итогам отбракованы под замену 10 стрелочных переводов. 19.02.2025г. Заказчику в лице Григоряна Т.С. было направлено Коммерческое предложение на сумму 4 112 093,11 руб. с НДС 20% на демонтаж одного из выбранных - СП 114 с устройством пути – ожидаем согласования данных работ и готовы приступать. При условии согласования готовы предоставить коммерческий расчёт на весь комплекс работ по отбракованным 10-ти стрелочным переводам.
3. [bookmark: _GoBack]Ввиду завершения работ по текущим подписанным договорам и необходимости либо демобилизации, либо продолжения работ в рамках новых контрактов ожидаем скорейшего решения по вопросу №2 во избежание простоя техники и людей. Все необходимые материалы для начала работ по СП 114 в наличии – готовы приступить по гарантийному письму с последующим заключением договора.
