Мы внимательно проанализировали проект и сметную документацию. Также провели работу с поставщиками и подрядчиками. По итогам пришли к выводу, что реализовать проект в рамках предложенной сметной стоимости не получится.
Некоторые материалы, такие как кабель, лотки и светильники, действительно можно приобрести дешевле — за счёт применения альтернатив. Но самое узкое место — это стоимость строительно-монтажных работ. Например, стоимость укладки кабеля на высоте до 50 метров значительно ниже рынка. В реальности это невозможно без привлечения спецтехники и дополнительных ресурсов. Плюс затраты на доставку, проживание людей на площадке и так далее — всё это не учтено.
Проект планируется в условиях, когда на месте ещё ничего не готово. Это сильно повлияет на сроки и расходы. Чтобы не попасть на рост цен, материалы нужно закупать заранее — а значит, потребуется большой аванс. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость банковской гарантии, а также расходы на организацию склада и хранение.
Для того чтобы успеть в график, нужно будет привлекать несколько подрядчиков сразу, что тоже добавляет затрат и сложности.
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