| 14.05.2025 № 3/5-ДМТО-58 | Получатель: Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Никишин А. С. |
| --- | --- |

Уважаемый Алексей Сергеевич!

В рамках проведения весеннего комиссионного осмотра железнодорожного пути необщего пользования АО «Метровагонмаш», выявлены отклонения от нормативов содержания вновь устроенных ж.д. путей, угрожающих безопасности движения поездов. Данные несоответствия необходимо устранить в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств, силами подрядной организации осуществлявших строительство железнодорожных путей. Перечень отклонений: №; Место осмотра; Вид отклонения; Сроки устранения; Меры безопасности. 1; СП №42; Критическое расстояние в крестовине по правому направлению 1470мм, при норме не менее 1472мм.; Немедленно; Закрытие движения. 2; Путь №17; Размытие плечевого балласта по упорной нити из-за отсутствия укрепления откоса пути, после устройства СП№40 в разных горизонтальных уровнях.; 30.06.2025; Ограничение скорости 3 км/ч. 3; Путь№31 наружная нить кривой у стрелочной улицы КИО; Вертикальные ступени в стыках, сверхнормативный зазор.; 30.06.2025; Ограничение скорости 3 км/ч.

| Директор по материально-техническому обеспечению | Sign1 | Аниськов И. Н. |
| --- | --- | --- |

Селезнев С. В.

6283