	[image: ]
	[image: ]



	
[bookmark: ДатаРегистрации][bookmark: РегистрационныйНомер]14.05.2025 № 3/5-ДМТО-58
  

	Получатель:
[bookmark: ДолжностьКому]Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
[bookmark: ФИОКому]Никишин А. С.



[bookmark: Уважаемый]Уважаемый Алексей Сергеевич!

	В рамках проведения весеннего комиссионного осмотра железнодорожного пути необщего пользования АО «Метровагонмаш», выявлены отклонения от нормативов содержания вновь устроенных ж.д. путей, угрожающих безопасности движения поездов. Данные несоответствия необходимо устранить в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств, силами подрядной организации осуществлявших строительство железнодорожных путей.
Перечень отклонений:
	№
	Место осмотра
	Вид отклонения
	Сроки устранения
	Меры безопасности

	1
	СП №42
	Критическое расстояние в крестовине по правому направлению 1470мм, при норме не менее 1472мм.
	Немедленно
	Закрытие движения

	2
	Путь №17
	Размытие плечевого балласта по упорной нити из-за отсутствия укрепления откоса пути, после устройства СП№40 в разных горизонтальных уровнях.
	30.06.2025
	Ограничение скорости 3 км/ч

	3
	Путь№31 наружная нить кривой у стрелочной улицы КИО
	Вертикальные ступени в стыках, сверхнормативный зазор.
	30.06.2025
	Ограничение скорости 3 км/ч
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