Приложение 4 к заявке

от «21» мая 2025 года

№ 356-К

План распределения объемов по договору
внутри коллективного участника

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (лидер коллективного участника)

ИНН участника: 7709918820

(Член коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСОЛЮШН», ИНН 9725046200)

| № п/п | Наименование объема договора (части / этапа договора) | Наименование члена коллективного участника (для юридического лица) / Ф.И.О. (для физического лица), ответственного за исполнение договора в части указанного объема | Объем договора |  | Сроки исполнения объема договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. с НДС | в процентном выражении от цены договора, руб. с НДС |  |
|  | 1632-2021-3.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 50 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 50 календарных дней |
|  | 1632-2021-3.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 44 календарных дня |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 44 календарных дня |
|  | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС. Крытые склады №1 и №2 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 25 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 25 календарных дней |
|  | 1632-2021-3.3-ВК. Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
|  | 1632-2021-3.3-ВС. Купольный склад Воздухоснабжение | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 78 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 78 календарных дней |
| 6. | 1632-2021-2.1.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
| 7. | 1632-2021-2.1.1-ВС. Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
| 8. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 9. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 10. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 11. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС. Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 12. | 1632-2021-2.1.3-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
| 13. | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС. Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 29 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 29 календарных дней |
| 14. | 1632-2021-2.1.4-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 15. | 1632-2021-2.1.4-ВС. Конвейерная галерея №4 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 16. | 1632-2021-2.1.5-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 25 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 25 календарных дней |
| 17. | 1632-2021-2.1.6-ВС. Конвейерная галерея №6 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 18. | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
| 19. | 1632-2021-2.1.11-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
| 20. | 1632-2021-2.1.12-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 25 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 25 календарных дней |
| 21. | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 51 календарный день |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 51 календарный день |
| 22. | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС. Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и №10 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 16 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 16 календарных дней |
| 23. | 1632-2021-2.1.11-ВС. Конвейерная галерея №11 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 24. | 1632-2021-2.2.1-ВС. Пересыпная станция №1 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 45 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 45 календарных дней |
| 25. | 1632-2021-2.2.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 36 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 36 календарных дней |
| 26. | 1632-2021-2.2.2-ВС. Пересыпная станция №2 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 36 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 36 календарных дней |
| 27. | 1632-2021-2.2.3-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 28. | 1632-2021-2.2.3-ВС. Пересыпная станция №3 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 15 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 15 календарных дней |
| 29. | 1632-2021-2.2.4-ВС. Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 16 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 16 календарных дней |
| 30. | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 19 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 19 календарных дней |
| 31. | 1632-2021-2.2.6-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 15 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 15 календарных дней |
| 32. | 1632-2021-2.2.6-ВС. Пересыпная станция №6 | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 20 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 20 календарных дней |
| 33. | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 45 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 45 календарных дней |
| 34. | 1632-2021-1.1-ВС. Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 49 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 49 календарных дней |
| 35. | 1632-2021-2.2.7-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 25 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 25 календарных дней |
| 36. | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. | ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 29 календарных дней |
|  |  | ООО «ИНЖСОЛЮШН» |  |  | 29 календарных дней |

________________	Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П.