Пояснение по различию сумм в КП и ЛСР
В поданном коммерческом предложении (КП) и приложенных локальных сметных расчетах (ЛСР) имеются различия по суммам в части стоимости материалов и работ.
Причина расхождений состоит в следующем:
1. ЛСР составлены в соответствии с требованиями закупочной документации. В них стоимость материально-технических ресурсов указана без изменений — в базисных ценах с переводом в текущие, предусмотренных в сметной документации.
2. КП, в свою очередь, формируется исходя из коммерческих условий поставки и включает фактические коммерческие расценки на материалы. Именно поэтому сумма по материалам в КП отличается от стоимости, приведённой в ЛСР.
3. При этом сумма по работам скорректирована с применением договорного коэффициента              (Кд = 2,9665203986) в соответствии с п. 13.2 ТЗ.

Обоснование применения договорного коэффициента
Договорной коэффициент Кд рассчитан путём суммирования и учёта дополнительных затрат, связанных с особенностями выполнения строительно-монтажных работ, а именно:
· Временные здания и сооружения (ВЗиС) – 5,2 %;
· Зимнее удорожание – 2,1 %;
· Затраты на вахтовый метод работ – 3,5 %;
· Перевозка работников свыше 3 км – 2,5 %;
· Перебазировка машин и механизмов – 2 %.
Совокупное влияние указанных факторов привело к расчету повышающего коэффициента                         Кд = 2,9665203986, который применён к стоимости строительно-монтажных работ, за исключением материально-технических ресурсов.

Таким образом:
· В ЛСР стоимость материалов осталась неизменной, как в исходной сметной документации.
· В КП стоимость материалов отражена по коммерческим расценкам, а стоимость работ откорректирована с учётом договорного коэффициента.
Это и обусловило расхождения по суммам между КП и ЛСР.
В подтверждение направляем в формате ГрандСметы отработанные по указанной выше методике сметы и скорректированное ТКП в соответствии с составленными расчетами


