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Список работ и сроки выполнения.
	п.
	Наименование раздела рабочей документации
	Шифр рабочей документации
	Срок выполнения работ-начало
	Срок выполнения работ-окончание
	СПП-элемент

	1
	КПП №2.Автоматизированная система учета Инфраструктуры 1632-2021- 8.2-АСУИ
	1632-2021-8.2-АСУИ
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней
	

	2
	Грузовые склады. Крытый склад №1. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-3.1-АСУИ
	09.01.26
	26.01.26
	

	3
	Грузовые склады. Крытый склад №2.Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-3.2-АСУИ
	17.04.26
	07.06.26
	

	4
	Грузовые склады. Купольный склад. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-3.3-АСУИ
	03.10.25
	01.11.25
	

	5
	Ангар для хранения ТМЦ. Автоматизированная система учета 
инфраструктуры
	1632-2021-3.4-АСУИ
	22.09.25
	13.10.25
	

	6
	Здание КПП со спец. проходной. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-8.4-АСУИ
	24.03.26
	31.03.26
	

	7
	Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-1.1,1.2-АСУИ
	15.09.25
	29.12.25
	

	8
	Транспортно-конвейерная система. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-2-АСУИ
	11.08.25
	16.09.25
	

	9
	Объекты инженерной инфраструктуры. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-5.1…5.4-АСУИ
	14.08.25
	12.09.25
	

	10
	Административно-бытовой корпус (АБК). Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-6.1-АСУИ
	15.07.25
	05.08.25
	

	11
	Ремонтно-механическая мастерская. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-7.1-АСУИ
	28.07.25
	11.08.25
	

	12
	КПП-1 со смотровой эстакадой. Автоматизированная система учета инфраструктуры
	1632-2021-8.1-АСУИ
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней
	

	13
	Насосная станция пожаротушения. Автоматизированная система учета инфраструктуры.
	1632-2021-5.2.3-АСУИ
	С даты заключения договора
	В течение 20 календарных дней
	



