АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

17 сентября 2025 г.                                                                                                №17/09/2025-1

Объект: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея № 3»

1Б3-1 27мм

Мы, нижеподписавшиеся, после проведения осмотра металлических конструкций Конвейерной галереи №3, шифр проекта 1632-2021-2.1.3-КМ, документ о качестве стальных строительных конструкций №11 от 10.05.2025 г.

Заключили, что отправочная марки №1Б3-1 имеют следующие дефекты:

Отсутствие предусмотренных проектом и КМД отверстий диаметров 27 мм в количестве 8 штук для болтового соединения с сопрягаемыми отправочными марками.

Что препятствует осуществлению следующих работ:

укрупненная сборка металлических конструкций, дальнейшие монтажные работы

В связи с вышеизложенным решили произвести следующие мероприятия:

приведение отправочной марки №1Б3-1 к проектному виду, высверливание отверстий диаметром 27 мм согласно КМД.

Подписи:

Представитель ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»:

| Главный специалист группы по сооружению береговых объектов |  |  |  | И.Н. Уёмов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |

Представитель проектной организации:

| Ведущий ООО «Морстройстройтехнология» |  |  |  | И.В. Чевычалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |

Представитель генподрядчика:

| Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»» |  |  |  | К.А.Шевчук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |

Представитель подрядчика:

Заместитель руководителя

проекта ООО «ШеллРокк»

|  |  |  |  | А.А. Коршаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (Подпись) |  | (ФИО) |