ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ДНЯМ
14.01 (Вчера):
· Вывезено со склада заказчика:
· 1 трал — с фермами. Примечание: Разгружен в тот же день.
· 1 шаланда — с элементами КГ-3.
· Разгружено: 1 трал (вывезенный в этот же день).
Перевозка металла с Выборга на 15.01:
· Загружено и вывезено со склада Выборг:
· 1 трал
· 4 шаланды
· Разгружено прибывшего транспорта:
· 1 шаланда — вывезена вчера, 14.01.
· 1 шаланда — вывезена сегодня, 15.01.
· Перенесено на разгрузку 16.01 (техника ещё не доехала):
· 1 трал — вывезен сегодня.
· 3 шаланды — вывезены сегодня.
БАЛАНС ТРАНСПОРТА НА КОНЕЦ ДНЯ 15.01
· Всего вывезено за 2 дня: 7 единиц техники.
· Всего разгружено за 2 дня: 3 единицы техники.
· План разгрузки на 16.01: 4 единицы.
· Тралы: 1 (вывезен 15.01)
· Шаланды: 3 (вывезены 15.01)

Так же на завтра Заказчик выделяет 3 машины на загрузку в Выборге.

