### ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ДНЯМ

#### 14.01 (Вчера):

- Вывезено со склада заказчика:

  - 1 трал — с фермами. Примечание: Разгружен в тот же день.

  - 1 шаланда — с элементами КГ-3.

- Разгружено: 1 трал (вывезенный в этот же день).

#### Перевозка металла с Выборга на 15.01:

- Загружено и вывезено со склада Выборг:

  - 1 трал

  - 4 шаланды

- Разгружено прибывшего транспорта:

  - 1 шаланда — вывезена вчера, 14.01.

  - 1 шаланда — вывезена сегодня, 15.01.

- Перенесено на разгрузку 16.01 (техника ещё не доехала):

  - 1 трал — вывезен сегодня.

  - 3 шаланды — вывезены сегодня.

### БАЛАНС ТРАНСПОРТА НА КОНЕЦ ДНЯ 15.01

- Всего вывезено за 2 дня: 7 единиц техники.

- Всего разгружено за 2 дня: 3 единицы техники.

- План разгрузки на 16.01: 4 единицы.

  - Тралы: 1 (вывезен 15.01)

  - Шаланды: 3 (вывезены 15.01)

Так же на завтра Заказчик выделяет 3 машины на загрузку в Выборге.