ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 16-06/25 от «16» июня 2025г.
г. Санкт-Петербург                                                                                                  « 16 » июня 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны  и Индивидуальный предприниматель Гуль Сергей Сергеевич (ИП Гуль С.С.), в лице Гуля Сергея Сергеевича, действующего на основании ОГРНИП 318470400094005 от 23.10.2018, ИНН 470313808401 именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по разгрузке и монтажу строительных бытовых модулей Заказчика по адресу: Ленинградская область, Кингисепский район , тер. Морской торговый порт Усть-Луга (ВИС).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет:

Общая сумма 97 500 (девяносто семь тысяч пятьсот)  рублей  00 копеек, НДС не облагается на основании абз. 5 п.1 ст.145 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН).
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало работ: «18» июня 2025г . Окончание работ: «20» июня 2025 г .
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Оплата за выполненные работы в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты выставления счета Подрядчика на оплату работ в виде аванса 31 750 (тридцать одну тысячу семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек от суммы настоящего Дополнительного соглашения. Остаток 65 750 (шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек выплачивается после завершения всех работ и подписания Сторонами Акта выполненных работ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Заказчик передает Подрядчику в работу следующие материалы:____________________________________.
5.2. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Дополнительным соглашением, действует Договор № 16-06/25 от «16» июня 2025г.
5.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны, и является неотъемлемой частью Договора № 16-06/25 от «16» июня 2025г.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. РЕКВИЗИТЫ.
	Заказчик:

ООО «ШЕЛЛРОКК»

Юридический адрес: 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

ИНН 9726048866 КПП 772601001

ОГРН 1237700462427
р/с 40702810112010587017

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"

к/с 30101810445250000360

БИК 044525360
Генеральный директор

______________________/Е.А. Бусел/
	Подрядчик:

ИП Гуль Сергей Сергеевич
Юридический адрес: 188659, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, д. 19, кв. 2

ИНН 470313808401

ОГРНИП 318470400094005

р/с 40802810700000803966

АО «Тинькофф Банк»

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

ИП Гуль С.С.

_________________/ Гуль С.С. /


Расчет договорной цены к Дополнительному соглашению Nº 1 от 16 июня 2025 года к договору № 16-06/25 от «16» июня 2025г .
	№ п/п
	Наименование работ
	Обеспечение материалами
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	Строительно-монтажные работы

	1
	Выполнение работ по разгрузке и монтажу строительных бытовых модулей Заказчика
	При наличии необходимости оборудование, материал, расходный материал предоставляет Заказчик
	Чел/день
	9
	8 800,00 ₽
	79  200,00 ₽

	Итого по СМР
	79 200,00 ₽ 

	Расходы

	1
	Транспортные расходы
	шт.
	1
	3 900,00  ₽ 
	3 900,00  ₽

	2
	Аренда квартиры, гостиницы
	шт.
	2
	7 200,00  ₽ 
	14 400,00  ₽

	Итого по работам 
	79 200,00 ₽ 

	Итого дополнительные расходы
	18 300,00 ₽ 

	Итого по всем статьям без НДС 
	97 500,00 ₽ 


	Заказчик:

ООО «ШЕЛЛРОКК»

Генеральный директор

______________________/Е.А. Бусел/
	Подрядчик:

ИП Гуль Сергей Сергеевич
ИП Гуль С.С.

_________________/ Гуль С.С. /


