Организационная структура проекта
Проект: Промышленный объект (>1,5 млрд руб., срок 12 месяцев)
Модель: Генподряд, минимально устойчивая структура (23 человека)
1. Руководство проекта
• Руководитель проекта
• Заместитель руководителя проекта
2. Производственный блок
• Прораб – Кровля
• Прораб – Полы
• Прораб – Подкрановые пути
• Прораб – Электрика + Слаботочные системы
• Прораб – Противодымная вентиляция (ПДВ)
• Помощник прораба (универсальный)
• Снабженец (офис)
• Кладовщик (объект)
3. ПТО 
• Инженер ПТО – Кровля
• Инженер ПТО – Подкрановые пути + Полы
• Инженер ПТО – Электрика + СС + ПДВ
• Инженер ПТО – КС / Объемы (универсальный)
4. Планирование
• Планировщик
5. Договорной и финансовый блок
• Руководитель договорного отдела
• Инженер-сметчик
• Финансовый контролер
6. HSE и Качество 
• Инженер по охране труда
• Инженер по охране труда
Итого численность проекта
Общая численность управленческого персонала: 23 человека
