Организационная структура проекта

Проект: Промышленный объект (>1,5 млрд руб., срок 12 месяцев)

Модель: Генподряд, минимально устойчивая структура (23 человека)

1. Руководство проекта

• Руководитель проекта

• Заместитель руководителя проекта

2. Производственный блок

• Прораб – Кровля

• Прораб – Полы

• Прораб – Подкрановые пути

• Прораб – Электрика + Слаботочные системы

• Прораб – Противодымная вентиляция (ПДВ)

• Помощник прораба (универсальный)

• Снабженец (офис)

• Кладовщик (объект)

3. ПТО

• Инженер ПТО – Кровля

• Инженер ПТО – Подкрановые пути + Полы

• Инженер ПТО – Электрика + СС + ПДВ

• Инженер ПТО – КС / Объемы (универсальный)

4. Планирование

• Планировщик

5. Договорной и финансовый блок

• Руководитель договорного отдела

• Инженер-сметчик

• Финансовый контролер

6. HSE и Качество

• Инженер по охране труда

• Инженер по охране труда

Итого численность проекта

Общая численность управленческого персонала: 23 человека