Во исполнение условий Договора №314-25/104 от 22.05.2025 г., и в ответ на Ваше письмо №379-К от 04.06.2025 г., направляем на Ваше согласование Проект производства работ (ППР-97/25) на монтаж металлоконструкций Конвейерной галереи №3 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений» в порту Усть-Луга.
Проект разработан с учетом:
· действующих норм (СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2019 и др.),
· требований к безопасности при производстве работ,
· специфики технологии монтажа МК,
· условий работы в стеснённой зоне и в стык с другими подрядчиками.
[bookmark: _GoBack]Обращаем Ваше внимание, что в связи с тем, что график поставки металлоконструкций на объект был получен только 25.06.2025 г., график производства работ и график мобилизации персонала будут оформлены и представлены дополнительно по итогам анализа полученных данных.
Просим согласовать представленный ППР. В случае необходимости — направить замечания для доработки.
Приложения:
1. ППР-97/25 (PDF, 179 стр.)

