ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. № -К от 11.08.2025г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

КОПИЯ

Главному инженеру

АО «Порт фавор»

Егорову Л.В.

О согласовании выполнения работ по укрупнительной сборке

Уважаемый Евгений Валерьевич!

Ввиду отсутствия достаточного объёма конструкций для начала основного монтажа, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» организовало выполнение работ по укрупнительной сборке элементов на площадке о чём было написано письмо № 422-К от 17.07.2025 г.

Данные работы не предусмотрены сметной документацией, а порядок их закрытия и оплаты не утверждён. Существует устное подтверждение (в т.ч. от Вас и представителя Егоров А.С.) о возможности признания и процентования объёмов, однако документального оформления договорённостей не зафиксировано.

Просим в кратчайшие сроки определить порядок оформления и оплаты данных работ с возможным закреплением в виде Дополнительного соглашения.

С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65

shev-ka@mail.ru