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Исх. № -К от 11.08.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
АО «Порт фавор»
Егорову Л.В.

[bookmark: _GoBack]О согласовании выполнения работ по укрупнительной сборке


Уважаемый Евгений Валерьевич!
Ввиду отсутствия достаточного объёма конструкций для начала основного монтажа, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» организовало выполнение работ по укрупнительной сборке элементов на площадке о чём было написано письмо № 422-К от 17.07.2025 г.
Данные работы не предусмотрены сметной документацией, а порядок их закрытия и оплаты не утверждён. Существует устное подтверждение (в т.ч. от Вас и представителя Егоров А.С.) о возможности признания и процентования объёмов, однако документального оформления договорённостей не зафиксировано.
Просим в кратчайшие сроки определить порядок оформления и оплаты данных работ с возможным закреплением в виде Дополнительного соглашения.
[image: ]

С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 




Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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