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Исх. № -К от 18.09.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
Уважаемый Евгений Валерьевич!
В ответ на письмо № 9С01-8000736566-ЕТU-KIKG-LET-CON-01327 от 12.09.2025 г. сообщаем следующее.
1. По аттестации технологии сварки.
Замечания, указанные Заказчиком, принимаются. Процедура аттестации технологии сварки является поэтапной, в связи с чем оформление и согласование сопутствующих документов будет производиться последовательно. По мере готовности документы будут направляться Заказчику. Окончательное устранение указанных замечаний планируется в срок до 1,5 месяцев.

2. По качеству выполненных сварочных работ.
Выявленные недостатки принимаются к устранению. Все работы по исправлению дефектов будут завершены в срок 7 календарных дней. Дополнительно сообщаем, что в адрес подрядных организаций и специалистов даны указания о принятии мер, исключающих повторение аналогичных нарушений в будущем.

3. По конструктивным решениям стапеля.
Замечания Заказчика принимаются. Для обеспечения требуемого качества сборочно-сварочных работ будет согласован с Заказчиком конструктив стапеля, удовлетворяющий предъявляемым требованиям, после чего указанные доработки будут выполнены в полном объёме.

4. По сертификатам на материалы и оборудование, а также технологическим картам.
Замечания по предоставлению сертификатов принимаются. Все необходимые сертификаты на материалы и оборудование будут переданы в установленном порядке ответственным лицам со стороны Заказчика. 
Дополнительно сообщаем, что технологические карты отражены в согласованном ППР. Однако, учитывая требования Заказчика, будут подготовлены и согласованы в рабочем порядке технологические карты на процессы, указанные в письме, с последующим согласованием с ответственными специалистами Заказчика.
Все журналы, ведение которых предусмотрено нормативными требованиями, будут предъявлены ответственным специалистам со стороны Заказчика.

Надеемся на конструктивное взаимодействие и подтверждаем готовность к оперативному устранению выявленных замечаний.
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С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
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