ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. №-К от 17.03.2026г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
О невозможности производства работ в осях 1-4




Уважаемый Евгений Валерьевич!
Ставим Вас в известность, что в период с 12 марта 2026 г. по настоящее время невозможно производить работы по монтажу малотоннажных связей и прогонов в осях 1-4 Конвейерной Галереи №3 в связи с тем, что в указанных осях выполняются работы по обшивке стен электрощитовой смежной организацией, что исключает возможность безопасного производства работ над данной зоной.

Приложение №1 – фотофиксация места производства работ.














Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru










Приложение №1.
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