# ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬСТВА

(внутренний корпоративный стандарт)

## 1. Общие положения

1.1. Начальник строительства является руководителем строительного объекта и несёт итоговую ответственность за результат.

1.2. Начальник строительства подчиняется руководству компании.

1.3. В своей деятельности руководствуется:

- договором подряда;

- корпоративными стандартами компании;

- проектной и рабочей документацией;

- требованиями законодательства и нормативных документов;

- настоящей должностной инструкцией.

1.4. Начальник строительства отвечает не за выполнение отдельных операций, а за достижение результата в целом.

## 2. Цель должности

Обеспечение выполнения договорных обязательств компании перед Заказчиком по срокам, качеству, объёмам и стоимости с минимальными рисками.

## 3. Функциональные обязанности

### 3.1. Управление строительным объектом

Начальник строительства обязан:

- организовывать систему управления объектом;

- определять приоритеты и последовательность работ;

- распределять зоны ответственности между участниками;

- обеспечивать управляемость процессов на объекте.

### 3.2. Управление сроками, бюджетом и ресурсами

Начальник строительства обязан:

- обеспечивать выполнение календарного графика;

- контролировать отклонения по срокам и стоимости;

- принимать управленческие решения при рисках срыва;

- утверждать заявки на материалы и ресурсы;

- контролировать эффективность использования ресурсов.

### 3.3. Контроль качества и безопасности

Начальник строительства обязан:

- обеспечивать систему контроля качества;

- требовать соблюдения проектных решений;

- контролировать выполнение требований ОТ, ПБ и ПБЭ;

- при необходимости останавливать работы.

### 3.4. Управление исполнительной документацией и оплатой

Начальник строительства обязан:

- обеспечивать своевременную сдачу исполнительной документации;

- контролировать подготовку КС-2, КС-3;

- участвовать в сдаче этапов работ;

- не допускать закрытия объёмов без подтверждённого факта;

- обеспечивать оплату выполненных работ.

### 3.5. Взаимодействие с Заказчиком

Начальник строительства обязан:

- представлять интересы компании перед Заказчиком;

- участвовать в совещаниях и переговорах;

- обеспечивать устранение замечаний;

- фиксировать договорённости документально.

## 4. Взаимодействие с другими ролями (RACI)

### 4.1. С прорабом

- ставит задачи;

- контролирует факт выполнения;

- требует соблюдения технологии и сроков.

### 4.2. С инженером ПТО

- контролирует качество ИД;

- согласует изменения и допработы;

- обеспечивает корректность КС.

### 4.3. С кладовщиком

- контролирует обеспечение материалами;

- требует прозрачного учета;

- предотвращает перерасход и потери.

Принцип управления:

Начальник строительства отвечает за ИТОГ независимо от распределения задач.

## 5. KPI и показатели эффективности начальника строительства

### Ключевые KPI:

- выполнение сроков по договору;

- отсутствие штрафов и неустоек;

- процент оплаченных КС;

- количество обоснованных претензий Заказчика;

- соблюдение бюджета.

### Дополнительные KPI:

- управляемость команды;

- минимизация переделок;

- стабильность работы объекта;

- отсутствие критических инцидентов.

## 6. Типовые ошибки и недопустимые действия

### Недопустимо:

- отсутствие контроля за ИД и КС;

- перекладывание ответственности на подчинённых;

- игнорирование рисков и отклонений;

- устные договорённости без фиксации;

- допущение хаоса на объекте.

Нарушения считаются управленческими ошибками.

## 7. Ответственность

Начальник строительства несёт персональную ответственность:

- за результат по объекту;

- за финансовые потери по его вине;

- за срыв сроков;

- за системные ошибки управления.

## 8. Заключительные положения

Инструкция обязательна для исполнения.
Ознакомление подтверждается подписью.