# ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

(внутренний корпоративный стандарт)

## 1. Общие положения

1.1. Инженер ПТО относится к категории специалистов и отвечает за производственно-техническое сопровождение строительства.

1.2. Инженер ПТО подчиняется начальнику строительства.

1.3. В своей деятельности инженер ПТО руководствуется:

- корпоративными стандартами компании;

- проектной и рабочей документацией;

- требованиями СП, ГОСТ, СНиП;

- договорными обязательствами Подрядчика;

- настоящей должностной инструкцией.

1.4. Инженер ПТО отвечает за оформление, корректность и полноту исполнительной и отчетной документации, но не несет ответственности за факт выполнения работ, если иное не подтверждено документально.

## 2. Цель должности

Обеспечение корректного, своевременного и полного оформления исполнительной документации, подтверждающей фактически выполненные работы и позволяющей Заказчику принять и оплатить результаты работ.

## 3. Функциональные обязанности

### 3.1. Производственно-техническое сопровождение

Инженер ПТО обязан:

- анализировать проектную и рабочую документацию;

- выявлять коллизии, несоответствия и технические риски;

- своевременно доводить замечания до начальника строительства и прораба;

- участвовать в согласовании технических решений.

### 3.2. Исполнительная документация (КЛЮЧЕВОЙ БЛОК)

Инженер ПТО обязан:

- формировать и вести полный комплект исполнительной документации;

- оформлять исполнительные схемы, акты освидетельствования;

- проверять соответствие ИД фактически выполненным работам;

- обеспечивать правильность оформления ИД по требованиям Заказчика;

- формировать комплекты ИД для сдачи этапов и объекта в целом.

⚠️ Инженеру ПТО запрещается:

- оформлять ИД без подтверждённого факта с объекта;

- «рисовать» исполнительные схемы без замеров;

- закрывать объёмы без данных от прораба.

### 3.3. Объемы, КС-2, КС-3

Инженер ПТО обязан:

- проверять фактические объёмы выполненных работ;

- формировать КС-2 на основании подтвержденных данных;

- готовить КС-3 совместно с начальником строительства;

- учитывать изменения проектных решений, допработы, ВОР;

- вести учет замечаний Заказчика по объёмам.

### 3.4. Техническая переписка

Инженер ПТО обязан:

- вести техническую переписку с Заказчиком и проектировщиком;

- оформлять служебные записки, запросы, пояснения;

- фиксировать договоренности и изменения в письменном виде.

## 4. Взаимодействие с другими ролями (RACI)

### 4.1. С прорабом

- получает фактические данные;

- согласует объемы;

- возвращает документы на доработку при несоответствии факту.

### 4.2. С начальником строительства

- докладывает о рисках по ИД и объемам;

- согласует изменения, влияющие на сроки и стоимость.

### 4.3. С Заказчиком

- передает ИД;

- участвует в разборе замечаний;

- обеспечивает корректность представленных документов.

Принцип:

Прораб — ФАКТ | ПТО — ОФОРМЛЕНИЕ | Заказчик — ПРИНЯТИЕ

## 5. KPI и показатели эффективности инженера ПТО

### Основные KPI:

- процент принятых ИД без замечаний;

- количество возвратов КС-2;

- сроки подготовки ИД;

- отсутствие расхождений по объемам.

### Дополнительные KPI:

- количество допработ, оформленных корректно;

- качество взаимодействия с прорабом;

- отсутствие конфликтов с Заказчиком по ИД.

## 6. Типовые ошибки и недопустимые действия

### Недопустимо:

- оформлять документы «задним числом»;

- скрывать расхождения факта и проекта;

- перекладывать ответственность на прораба без фиксации;

- сдавать ИД без проверки.

Нарушения рассматриваются как грубые.

## 7. Ответственность

Инженер ПТО несёт персональную ответственность:

- за корректность ИД;

- за достоверность объемов;

- за ошибки в КС-2 и КС-3;

- за срыв сдачи работ по причине некорректной документации.

## 8. Заключительные положения

Инструкция обязательна для исполнения.
Ознакомление подтверждается подписью.