Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)
Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)
АКТ № 114
промежуточной приемки
«08» мая 2026г.

Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:
Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.




(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3: 
«О»-элемент в/о А-Б/41, отправочные марки 4Б3-1 (2312,5 кг), 4Б9-1 (1636,9 кг), 4К3-1 (1476,3 кг), 
4К3-2 (1492,9 кг). Общий вес 6918,6 кг.
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ лист 11 узел №2, лист 14 узел №7. ППР - Шифр: ППР-97/25



(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 4Б3-1 - № 47/оч/2026 от 16.03.2026г.; 4Б9-1 - № 44/оч/2026 от 12.03.2026г.; 4К3-1 - № 60/оч/2026 от 26.03.2026г.; 4К3-2 - № 60/оч/2026 от 26.03.2026г.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)

4. Дата начала работ: «08» мая 2026г.
5. Дата окончания работ: «08» мая 2026г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.







Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

                                                                                                                                                       (подпись)
