Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)
Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)
АКТ № 12
промежуточной приемки

«27» ноября 2025г.
Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Тихомиров А.О.





(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3: 
«С»- элемент в/о А/5-6, отправочные марки 1Б8-3 (3785,1кг), 1Б2-1 (4416,3кг), 1К2-3 (1786,1кг). Общий вес 9987,5кг.
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ лист 11 узел №1, лист 12 узел №3. ППР - Шифр: ППР-97/25



(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 1Б8-3 - № 39 от 24.04.2025г.; 1Б2-1 - № 73 от 26.05.2025г.; 1К2-3 - № 66 от 20.05.2025г.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)

4. Дата начала работ: 24.11.2025г.
5. Дата окончания работ: 27.11.2025г.
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.








Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

                                                                                                                                                       (подпись)
Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Тихомиров А.О.





                                                                                                     (подпись)
