Объект: Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3
(наименование и место расположения объекта)

Подрядная организация: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»








(наименование подрядной организации)
Субподрядная организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
(наименование подрядной организации)
АКТ № 16
промежуточной приемки

«01» декабря 2025г.
Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Тихомиров А.О.





(должность, наименование организации, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К приемке предъявлены работы: Укрупнение металлических конструкций КГ №3:  
«С»-элемент в/о А/7, отправочные марки 1Б8-5 (3763,7кг), 1Б1-5 (4535,6кг), 1К2-2 (1764,7кг). Общий вес 10 064,0кг.  
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: 1632-2021-2.1.3-КМ лист 11 узел №1, лист 12 узел №3. ППР - Шифр: ППР-97/25




(№ чертежа или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)
3. При выполнении работ применены: металлические конструкции согласно документам о качестве 1Б8-5 - № 75 от 28.05.2025г.; 1Б1-5 - № 03 от 13.01.2025г.; 1К2-2 - № 48 от 29.04. 2025г.
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта, другие документы о качестве)
4. Дата начала работ: 28.11.2025г.       
5. Дата окончания работ: 01.12.2025г.
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, отвечают требованиям приемки. На основании вышеизложенного: принять работы по укрупнению металлоконструкций, разрешить последующие работы по монтажу металлоконструкций.               
Представитель Заказчика:

Заместитель руководителя направления по строительству объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" Боровков А.Ю.

(подпись)
Главный инженер ООО «ЕТУ» Егоров Л.В.
(подпись)
Представитель подрядной организации:
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
Шевчук К.А.

                                                                                                                                                       (подпись)
Начальник участка ООО «ШЕЛЛРОКК» Тихомиров А.О.





                                                                                                     (подпись)
